ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

INSTITUTO DE CIENCIAS HUMANÍSTICAS Y ECONÓMICAS

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA RECICLADORA DE ENVASES DE  VIDRIO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”

TESIS DE GRADO

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:

INGENIERO COMERCIAL

PRESENTADO POR:

CAMPOVERDE ARTEAGA, ADANELLY

PAZMIÑO ARGÜELLO, CHRISTIAN

TOASA VILLAVICENCIO, HAROLD

GUAYAQUIL, ECUADOR

2005

AGRADECIMIENTOS

DEDICATORIAS

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

_________________________

Ing. Oscar Mendoza M.

DIRECTOR ICHE

_________________________

Econ. Pedro Gando C.

DIRECTOR DE TESIS

_________________________

Ing. Constantino Tobalina D.

VOCAL PRINCIPAL

_________________________

Ing. Ricardo Cassis M.

VOCAL PRINCIPAL

DECLARACIÓN EXPRESA

"La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, nos corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la Escuela Superior Politécnica del Litoral".

(Reglamento de Graduación de la ESPOL).

Adanelly Campoverde A.	 Christian Pazmiño A.

Mat. No. 199916453	Mat. No. 200008209

Harold Toasa V.

Mat. No. 200111599

ÍNDICE GENERAL

# Agradecimientos	       I

# Dedicatorias	      V

# Tribunal de Graduación	     IX

# Declaración Expresa	      X

# Índice General	     XI

# Índice de Fotografías	  XVI

# Índice de Tablas 	XVIII

# Índice de Gráficos	 XXII

# Introducción	XXIV

CAPÍTULO I

Estudio sectorial

# 1.1.   Antecedentes e historial del proyecto	 26

1.2.   Planteamiento del problema	 27

1.3.   Justificación del proyecto	 29

1.4.   Objetivo del estudio	 31

1.4.1.  Objetivo General	 31

1.4.2.  Objetivos Específicos	 31

1.5.   El sector industrial y sus vínculos con el resto de la economía	 31

1.6.   El subsector	 34

1.7.   Problemas e impactos	 38

1.8.   Marco legal para manejo de residuos reciclables	 41

CAPÍTULO II

Estudio de mercado

2.1.   Investigación de mercado	 44

2.1.1.  Análisis poblacional 	 44

2.1.2.  Análisis sectorial 	 45

2.1.3.  Formato de la encuesta	 47

2.1.3.1.  Resultados y conclusiones	 48

2.2.   El reciclaje de vidrio en Guayaquil	 54

2.3.   Filosofía de la Empresa	 58

# 2.3.1. Visión	 59

# 2.3.2. Misión	 59

# 2.3.3. Objetivos	 59

2.4.   Esquema del Negocio	 60

2.4.1. El producto	 60

2.4.2. Situación Actual y Futura	 63

2.5.   Análisis de la Oferta	 68

2.5.1.  Jaime Gaibor	 68

2.5.2.  Reipa	 75

2.6.   Análisis de la demanda	 76

2.6.1. CRIDESA	 76

2.7.   Análisis de precios	 85

2.8.   Unidades estratégicas de negocios	 86

2.8.1.   Matriz Producto – Mercado (J.H.Ansoff)	 86

2.8.2.   Análisis FODA 	 87

2.8.3.   Matriz General Electric	 88

2.9.   Matriz de amenazas del medio ambiente externo	 89

2.10.   Principales grupos de interés	 90

2.10.1.   Grupos de interés internos	 90

2.10.2.   Grupos de interés externos	 90

2.11.   Factores críticos de éxito	 91

2.12.   Marketing Mix	 92

CAPÍTULO III

Análisis Técnico

3.1.   Estimación de costos 	 95

3.2.   Análisis  de producción	101

3.2.1. Objetivos del área de producción (Vidrio)	101

3.2.2. Especificaciones del producto 	102

3.2.3. Descripción del proceso de producción 	104

3.2.4. Equipos y maquinarias	107

3.2.5. Mano de obra requerida	109

3.2.6. Plan de producción	110

3.2.7. Plan de compras	115

3.2.8. Controles de Calidad	115

3.3. Determinación del tamaño del proyecto	116

3.4. Localización del proyecto	123

3.4.1 Método Brown y Gibson	124

CAPÍTULO IV

Estudio de medio ambiente

4.1. Introducción	129

4.2. Evaluación ambiental 	130

4.3. Matriz de LEOPOLD	142

4.3.1. Matriz LEOPOLD de CASCOVITRO	151

4.3.2. Análisis estadístico 	153

4.3.3. Evaluación gráfica	154

4.4. Medidas preventivas	160

4.5. Medidas de mitigación	160

CAPÍTULO V

Estudio administrativo - organizacional

5.1. Plan de Acción	162

5.2. Formación de mancomunidades	166

5.3. Participación del Sector Privado	170

5.4. Revisión de Ordenanzas	172

CAPÍTULO VI

Análisis financiero

6.1. Financiamiento del proyecto	176

6.2. Inversiones del proyecto	177

6.3. Beneficios del proyecto 	182

6.4. Flujo de caja	184

6.5. Análisis de sensibilidad	188

Conclusiones	189

Recomendaciones	190

Bibliografía	191

Anexos	192

Anexo A.

Índices Poblacionales - INEC

Anexo B

Proceso de reciclaje de CASCOVITRO

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.1.     Algunas ventajas ecológicas del reciclaje de vidrio.	 40

Tabla 2.1.     Población de la provincia del Guayas	 44

Tabla 2.2.     Población del cantón Guayaquil	 45

Tabla 2.3.     Proveedores de Jaime Gaibor 	 69

Tabla 2.4.     Precios de compra de las toneladas de vidrio	 72

Tabla 2.5.     Producción mensual y diaria de productos de REIPA	 75

Tabla 2.6.     Producción de envases de vidrio “CRIDESA”	 79

Tabla 2.7.     Producción diaria de envases de vidrio 	 79

Tabla 2.8.     Participación anual de casco CRIDESA	 80

Tabla 2.9.     Participación anual y diaria  de casco según proveedores

CRIDESA	 81

Tabla 2.10.   Toneladas anuales de casco usado.	 81

Tabla 2.11.   Composición del vidrio	 82

Tabla 2.12.   Porcentaje anual de casco en el vidrio	 83

Tabla 2.13.   Toneladas fundidas en la vida del horno	 83

Tabla 2.14.   Precios aproximados de compra del Casco	 84

Tabla 2.15.   Matriz Producto – Mercado (J.H.Ansoff) 	 86

Tabla 2.16.   Matriz FODA	 87

Tabla 2.17.   Matriz General Electric	 88

Tabla 2.18.   Matriz Macro Ambiental	 89

Tabla 3.1.     Producción CRIDESA (datos diarios)	 95

Tabla 3.2.     Demanda de casco de CRIDESA – 2004	 96

Tabla 3.3.     Participación de la demanda CRIDESA – 2004	 96

Tabla 3.4.     Producción Jaime Gaibor – 2004	 96

Tabla 3.5.     Producción estimada para el proyecto	 97

Tabla 3.6.     Producción de toneladas por tipo de casco	 97

Tabla 3.7.     Análisis de ingresos y costos variables por tipo de casco	 98

Tabla 3.8.     Proyección anual de producción y ventas	 98

Tabla 3.9.     Estimación de costos fijos	 98

Tabla 3.10.   Estimación de sueldos y salarios	 99

Tabla 3.11.   Estimación de incrementos salariales y transporte	 99

Tabla 3.12.   Costos operativos	100

Tabla 3.13.   Costos de inversión	101

Tabla 3.14.   Marcas de envases de vidrio según color	102

Tabla 3.15.   Elementos que contaminan la producción	103

Tabla 3.16.   Implementos de seguridad industrial	104

Tabla 3.17.   Equipos y maquinarias	108

Tabla 3.18.   Estimación de costos de equipo, maquinaria y transporte	108

Tabla 3.19.   Costo de obras físicas	109

Tabla 3.20.   Estimación de demanda y producción de toneladas

de casco	116

Tabla 3.21.   Estimaciones de costos y capacidad máxima de

maquinaria	117

Tabla 3.22.   Análisis con una máquina de capacidad 7000 toneladas	118

Tabla 3.23.   Análisis con una máquina de capacidad 10000 toneladas	119

Tabla 3.24.   Análisis con una máquina de capacidad 13000 toneladas	120

Tabla 3.25.   Costo de capital promedio ponderado	121

Tabla 3.26.   Datos para estimar los costos totales	126

Tabla 3.27.   Cálculo del valor relativo de los factores objetivos	126

Tabla 3.28.   Cálculo del valor relativo de los factores subjetivos	126

Tabla 3.29.   Ordenación jerárquica de los factores subjetivos	127

Tabla 3.30.   Resumen de resultados de los factores subjetivos	127

Tabla 3.31.   Medida de preferencia de localización MPL	128

Tabla 4.1.     Intensidad de lluvias año 2004	135

Tabla 4.2.     Valores de energía a liberar en los sectores de Guayaquil 	136

Tabla 4.3.     Infraestructura y servicios básicos del área censal 	140

Tabla 4.4.    Matriz Leopold - Modelo para la identificación y calificación

de impactos ambientales	148

Tabla 4.5.     Calificación de la magnitud e importancia del impacto ambiental negativo para su uso con la matriz Leopold	149

Tabla 4.6.     Calificación de la magnitud e importancia del impacto

ambiental  positivo para su uso con la matriz Leopold	150

Tabla 4.7.     Matriz 1 Leopold de CASCOVITRO	151

Tabla 4.8.     Matriz 2 Leopold de CASCOVITRO 	152

Tabla 5.1.     Actores principales y responsabilidades que asumir	173

Tabla 5.2.     Medidas de cumplimiento para protección ambiental	174

Tabla 6.1.     Proyección de ventas en los próximos 5 años	179

Tabla 6.2.     Política de ventas  año 1 (60% contado, 40% crédito)	179

Tabla 6.3.     Política de inventario  año 1 (Sistema justo a tiempo)	180

Tabla 6.4.     Presupuesto de egresos en el año 1	180

Tabla 6.5.     Capital de trabajo por medio del déficit acumulado máximo	181

Tabla 6.6.     Valor de desecho contable de  CASCOVITRO	183

Tabla 6.7.     100% Capital Propio	184

Tabla 6. 8.    70% Capital Propio – 30% Préstamo 	185

Tabla 6.9.     50% Capital Propio  - 50% Préstamo	186

Tabla 6.10.   Análisis de sensibilidad	188

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1.1.     Entrevista con el Ing. Guillermo Castillo

(Jefe de Aseo Urbano)	 37

Fotografía 2.1.     Recipientes para el reciclaje en Malecón del Salado	 57

Fotografía 2.2.     Proceso de clasificación en el centro de acopio del

programa de Manejo Integral de Desechos Sólidos	 58

Fotografía 2.3.     Entrevista con el Ing. Jaime Gaibor Arcos

(Gerente Financiero de “Jaime Gaibor”)	 68

Fotografía 2.4.     Arena Sílice 	 69

Fotografía 2.5.     Carbonato de Sodio	 69

Fotografía 2.6.     Clasificación manual de los envases de vidrio	 70

Fotografía 2.7.     Tolva de recepción del vidrio 	 71

Fotografía 2.8.     Tornillo sin fin	 71

Fotografía 2.9.     Tipos de casco Jaime Gaibor	 72

Fotografía 2.10.   Pozo Natural de Jaime Gaibor	 73

Fotografía 2.11.   Entrevista con Ing. Raymond Zambrano

(Jefe de horno y planta CRIDESA)	 76

Fotografía 2.12.   OWENS ILLINOIS (CRIDESA)	 77

Fotografía 2.13.   Producción de envases de vidrio CRIDESA	 79

Fotografía 2.14.   Diferentes clases de casco que CRIDESA usa.	 82

Fotografía 2.15.   Especificaciones del casco	 84

Fotografía 4.1.     Entrevista con el Econ. Camilo Ruiz

(Director de Medio Ambiente)	129

Fotografía 4.2.     Envases de reciclaje por material	160

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 2.1.     Impacto negativo en el medio ambiente de Guayaquil	 48

Gráfico 2.2.     Alternativas para contrarrestar la basura acumulada	 49

Gráfico 2.3.     Tipo de envase que más adquiere  en el supermercado o

tienda	 50

Gráfico 2.4.     Consumo semanal de envases de vidrio	 51

Gráfico 2.5.     Tipos de envases de vidrio  más consumidos	 52

Gráfico 2.6.     Color de envases de vidrio, de mayor  consumo	 53

Gráfico 2.7.     Proceso de reciclaje	 60

Gráfico 2.8.     Tipos de casco	 63

Gráfico 2.9.     Esquema del negocio	 74

Gráfico 3.1.     Tasa Activa 	122

Gráfico 3.2.     Tasa Pasiva	122

Gráfico 4.1.     Efectos positivos altos y de  importancia similares a los

negativos	155

Gráfico 4.2.     Efectos positivos altos y de importancia pero efectos

negativos bajos y de poca importancia	156

Gráfico 4.3.     Interacciones de la Matriz de Leopold de CASCOVITRO	158

Gráfico 4.4.     Dispersión de las interacciones identificadas en el análisis

matricial de CASCOVITRO	159

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la industria del vidrio ha contribuido en cambios y avances de diversos sectores importantes como: alimenticio, automotriz, industrial, farmacéutico y agrícola.

Estos cambios en consecuencia, han modificado los hábitos de consumo de la población, propiciando el uso de una gran cantidad de materiales de vidrio, que posteriormente se convierten en desechos que ocasionan un problema de contaminación.

El vidrio es una sustancia mineral transparente, mala conductora del calor y la electricidad y con una composición simple. El vidrio se constituye principalmente de sílice, silicato de sal y silicato de sosa.

Estas cualidades lo convierten en un material con un enorme potencial para el reciclado, ya que se puede aprovechar íntegramente, manteniendo todas sus características.

Las actuales técnicas de reciclado han conseguido que una vez que el envase ha sido utilizado y depositado en un contenedor destinado a su recogida selectiva, se inicie un proceso que convertirá ese residuo en una botella, o cualquier otro tipo de envase nuevo. Para ello, previamente se separan los cuerpos extraños que llegan mezclados con el vidrio, así como los subproductos (tapones, etiquetas, etc.). Posteriormente, y una vez separado por colores (blanco, café, verde), el vidrio usado es triturado en molinos. La sustancia que resulta de este proceso, que se conoce como calcín o casco, se envía a las fábricas de producción, donde se lo utiliza como materia prima.

El calcín se mezcla con arena, sosa, caliza y otros componentes y se funde a altas temperaturas que llegan a alcanzar los 1.500 grados centígrados.

El vidrio es homogeneizado hasta obtener una masa en estado líquido, la gota de vidrio, que se lleva al molde que dará forma al nuevo envase.

El reciclado de vidrio produce un considerable ahorro energético, además de otras ventajas ambientales. Como por ejemplo: por cada envase que se recicla se ahorra la energía necesaria para mantener un televisor encendido durante tres horas aproximadamente.

# Text boxes

Dedico este trabajo a mis amigos de reciclaje (Ada, July, Mela, y Chris) por su apoyo incondicional en mi afán de superación. A mis padres y hermano por su guía permanente y su solidaria cooperación, entregándome todo su amor.

A todos quienes no creyeron en mí y dudaban de mi capacidad para lograrlo.

Al ICHE por enseñarme nuevos métodos para solucionar mis problemas y por darme la oportunidad de demostrar de lo que soy capaz.

Harold Toasa Villavicencio

Agradezco a Dios por enseñarme a luchar por mis sueños y guiarme por el camino de la verdad.

A mis padres y hermano que son lo más preciado y la inspiración de mi vida.

A todas aquellas personas que de una u otra forma, ya sea directa o indirectamente, me ayudaron a que se haga realidad este proyecto. A mis compañeros y amigos de tesis (Ada y Chris) quienes estamos empeñados en combatir la ignorancia, y por último, mi rendida gratitud a aquellos profesores y maestros que con su valiosa ayuda han hecho de mí, una persona digna y capaz de luchar por los ideales.

Harold Toasa Villavicencio

Dedico esta palpable prueba de conocimiento a mis amigos: Melanie, Julio, Harold, Julio Alberto, Christian, Patricia, Ronald, Ambar y Edison, quienes aportaron significativamente en el cumplimiento de esta meta.

A mis padres y hermanos, quienes son pilares fundamentales en mi vida.

A mis primos: July, Christopher, Elisa y Cristina, quienes me toman como ejemplo en decisiones de sus vidas.

A mis amigos de LDP que me brindaron su apoyo, confianza; facilitando mi trabajo.

A la ESPOL, mis maestros y de manera especial al Ing. Maluk.

Adanelly Campoverde Arteaga

Mi eterna gratitud, en primer lugar a Dios por brindarme bendición y guía en el camino de mi vida; a mis padres, mis hermanos y mi familia por respaldarme y apoyarme en la trayectoria de mi carrera; a mis profesores y maestros quienes impartieron sus conocimientos en las aulas y en muchas ocasiones supieron dirigirme a una mejor toma de decisiones durante mi vida académica; y, finalmente a mis amigos y compañeros quienes me comprendieron y ayudaron en las diversas responsabilidades que asumí y sin quienes simplemente no hubiese logrado alcanzar esta meta.

Adanelly Campoverde Arteaga

A mi madre; quien me enseño a ser un luchador, a que nunca decaiga mi espíritu y por más oscura que parezca la noche siempre se encuentra a mi lado.

Christian Pazmiño Argüello

A mi padre por su apoyo en estos años, a mis hermanos por su confianza, a mis maestros por su enseñanza y a mis amigos inseparables (Harold, Ada, Gonza y Mela) con quienes he compartido gratos momentos.

Christian Pazmiño Argüello