**Anexo 1. ANALIS INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTORES** | **INTERESES** | **RECURSOS Y MANDATOS** | **RIESGOS** | **ROLES EN EL PROYECTO** |
| **Organizaciones de base.** | Consolidarse socialmente. | Apoyar a sus asociados | Desacuerdos e intereses individuales de dirigentes | Representar legalmente a los beneficiarios.Ejecutores. |
| **Socios de las 4 Asociaciones de base.** | Incrementar el área de y mejorar la producción a través del riego.Asegurar y diversificar su producción y por ende su dieta alimenticia.Mejorar sus ingresos a través de la venta del excedente de la producción. | La Tierra.Mano de Obra | Condiciones climáticas adversas. No poseer recursos económicos. | Ejecutores, Ponen en práctica y validan la propuesta. |
| **Federación De Trabajadores Agrícolas del cantón Vinces.****(FEDETACV)** | Consolidar sus organizaciones de base a través de la presente propuesta.Consolidar la propuesta técnica del proyecto inicial. | Oficina.Equipos de oficina.Relaciones con organizaciones y o organizaciones de base |  | Facilitador de relaciones interinstitucionales para gestionar apoyos. |
| **PROLOCAL** | Disminuir la pobreza en el sector.Consolidar su primera intervención. | Económicos.Técnicos y de gestión. | Que los recursos asignados no sean utilizados correctamente | Cofinanciador.Co ejecutor.Evaluador. |
| **FUNDAR** | Consolidarse localmente.Apoyar a las acciones que se hacen para mitigar la pobreza a través de los otorgamientos de créditos. | Económicos (Crédito).Técnicos. | Que los créditos no se cancele oportunamente | Cofinanciador. |
| **ACCDVOCA** | Capacitar a los productores para incrementar los volúmenes de producción de cacao y a través de ello apoyar a los pequeños agricultores. | Recursos humanos, materiales y técnicos. |  | Apoyos puntuales. |
| **Ministerio del Ambiente.** | Disminuir la intervención del Humedal en el establecimiento de los cultivos | Técnicos. |  | Autoridad ambiental. |
| **Distribuidores de productos químicos** | Fracaso del proyecto para continuar vendiendo sus productos químicos. | Publicidad.Asegurar que su demanda en semillas sea cubierta a través de los compromisos efectuados antes de la siembra. | Disminuir sus volúmenes de venta. |  |
| **Quicornac** | Cubrir la demanda de frutas para el procesamiento para elaborar sus productos. | Materiales, Tecnología, Infraestructura.Recursos Económicos | La producción no ajustada a sus condiciones puede afectar la calidad de los productos que ofertan en el mercado. |  |
| **Ecua vegetal** | Cubrir la demanda de Gandul para el procesamiento. | Materiales,TecnologíasInfraestructura.Recursos Económicos. | Que exista una sobreoferta en el sector y no adquiera el fréjol |  |
| **Intermediarios** | Cubrir su demanda para continuar en su negocio.Tener precios bajos. | Económico.Conocimientos del mercado consumidor. | Perdida de nichos de mercado por la creación de microempresas comunitarias. |  |
| **Consumidor final** | Consumir productos frescos y limpios. | Económicos. | El producto y el precio no este acorde a sus expectativas. | Consumidor final |

**Anexo 2. MAPA DE INTERESES POLITICOS..**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTORES** | **POSICIÓN**  | **INCIDENCIA** **POLÍTICA** | **COMO INFLUYE**  | **ESTRATEGIAS DE CAMBIO.** |
| **Socios de las 4 Asociaciones de base.** | Altamente favor de que se realice. | Alta | Positivamente | Informar y motivar continuamente a los beneficios del Proyecto. |
| **Organizaciones de base beneficiarias proyecto.** | Altamente a favor de que se realice | Alta. | Positivamente | Involucrar a los dirigentes en la toma de decisiones para que se apropien de la propuesta. |
| **Federación De Trabajadores Agrícolas del Cantón Vinces.****(FEDETACV)** | Altamente a favor de que se realice | Alta | Positivamente | Involucrar a los dirigentes y socializar el proyecto para que conozcan y apoyen. |
| **PROLOCAL** | Altamente a favor  | Alta | Positivamente | Establecer mecanismos de seguimiento e informar frecuentemente. |
| **FUNDAR** | Neutral. | Ninguna | Ninguna | Involucrarles a través de que otorguen el crédito para los cultivos, |
| **ACCDVOCA** | Medianamente  | Ninguna | Ninguna | Establecer un convenio entre las entidades beneficiarias del proyecto para que brinden capacitación a los socios  |
| **Ministerio del Ambiente.** | Neutral. | Ninguna | Ninguna | Proponer visitas para que evidencien el manejo de las parcelas y como desde la implementación de las parcelas se aporta en la conservación del Humedal Abras de Mantequilla. |
| **Distribuidores de productos agroquímicos** | En contra | Ninguna |  Ninguna | Sensibilizar para que vendan productos etiqueta verde. |
| **Quicornac** | Altamente a favor | Ninguna | Ninguna | Establecer un convenio para la comercialización de las frutas. |
| **Ecua vegetal** | Altamente a favor | Ninguna | Ninguna | Establecer un convenio para la comercialización de las frutas. |
| **Intermediarios** | Altamente a favor | Mediana. | Ninguna | Establecer compromisos entre productores y comerciantes para la producción y compra continua de productos. |
| **Consumidor final** | Altamente a favor. | Alta. | Positivamente | Los Productores invitarles a conocer las parcelas y demostrarles que lo que se produce en las fincas son productos limpios. |

 ***INDICADORES GERENCIALES Y OPERATIVOS.***

|  |
| --- |
| **INDICADORES GERENCIALES** |
| **COMPONENTES** | **INDICADOR** |
| * **COMPONENTE 1**
 |  |
| Se ha incrementado y diversificado la producción agro pecuaria en las fincas | * 1. **Hasta finales del 2006, el 70% de las fincas están en producción permanente y diversificada a través de la incorporación prácticas agroforestales y el manejo técnico de aves de corral.**
 |
| **ACTIVIDADES** |  |
|  Implementación de parcelas agroforestales, rotación y diversificación de cultivos. | * Hasta finales del proyecto, cada familia tiene una l ha instalada con sistemas agro forestales en sus fincas.
 |
| Elaboración e implementación del plan de capacitación técnica agropecuaria. | * Al finalizar el proyecto, al menos el 80 por ciento de las familias han participado en 10 talleres y están capacitados en la implementación y manejo de sistemas agroforestales, rotación de cultivos, manejo y conservación de suelos, cría y manejo de aves de corral en sistemas semiestabulados y producción de balanceados.
 |
| * **COMPONENTE 2**
 |   |
| Se han implementado sistemas de riego para incrementar el área cultivable de la fincas. | 1. Hasta finales del 2006, el 70% del área cultivable de las fincas tiene sistemas de riego manejados eficientemente al menos en un 70% disminuyendo la extracción e agua innecesaria
 |
| **ACTIVIDADES** |   |
| 2.3 Elaboración e implementación del plan de capacitación sobre riego. | 1. Al final del proyecto las 135 familias conocen, manejan e implementan diferentes sistemas de riego.
 |
| * **COMPONENTE 3**
 |  |
| Organizaciones sólidas lideran el desarrollo de sus sectores y cuentan con una microempresa asociativa. | * 1. Hasta finales del proyecto hay cuatro organizaciones sólidas con cinco técnicos campesinos formados menos existe una empresa asociativa que comercializa la producción agropecuaria y se distribuyen equitativamente las utilidades de la empresa entre hombres y mujeres.
 |
| **ACTIVIDADES** |  |
| Constitución de la empresa asociativa | * Al sexto mes del proyecto las cuatro organizaciones cuentan con una microempresa asociativa donde el cincuenta por ciento son dirigentes mujeres.
 |
| Elaboración de un plan de capacitación sobre fortalecimiento institucional y organizacional. | * Al final del proyecto se ha implementado el plan de capacitación diferenciado en beneficio de los socios.
 |

|  |
| --- |
| **INDICADORES OPERATIVOS** |
| **COMPONENTE** |   |
| Se ha incrementado y diversificado la producción agro pecuaria en las fincas | * Se disminuye en un 40% el uso de agroquímicos y se obtienen productos limpios para el mercado.
 |
| **ACTIVIDADES** |   |
| Implementación de cuatro practicas para el mejoramiento de los suelos. | * Al finalizar el proyecto, al menos el 90% de los agricultores han implementado en sus fincas 3 prácticas.
 |
| Construcción de Corrales para la cría de aves de corral.  | * Al finalizar el proyecto las 135 familias crían sus aves con prácticas semi estabuladas.
 |
| Producción de Balanceados para las aves de corral. | * Al finalizar el proyecto, al menos 100 familias preparan balanceados caseros con los productos de la finca y alimentan sus aves
 |
| Elaboración e implementación del plan de capacitación técnica agropecuaria. | * Al finalizar el proyecto, al menos cuatro técnicos campesinos están formados y prestan asistencia técnica en sus comunidades, de los cuales dos son mujeres.
 |
| **Componente 2.** |  |
| Diseño de Sistemas de Riego alternativos | * Al final del Proyecto, las 135 familias tienen diseñado tres sistemas de riego micro aspersión, aspersión, y goteo.
 |
| Ampliación e Implementación de los Sistema de Riego. | * Al final del proyecto las 135 familias tendrán incorporado al menos 2 has de cultivos bajo riego y manejadas eficientemente.
 |
| **Componente 3.** |  |
| Elaboración y aprobación de estatutos y reglamentos internos. | * Al cuarto mes de ejecución del Proyecto se cuenta con un estatuto y un reglamento interno elaborado participativamente.
 |
| Talleres de capacitación en liderazgo individual e institucional y fortalecimiento organizacional. | * Al cuarto mes de ejecución del proyecto se han realizado 4 eventos y se han capacitado a 20 dirigentes, de los cuales el 40% son mujeres.
 |
| Talleres de capacitación en gerencia y manejo del Capital humano | * Al concluir el proyecto se han realizado 4 eventos de capacitación para 20 dirigentes.
* Al finalizar el proyecto se han capacitado cuatro personas en el manejo financiero.
 |