CAPÍTULO I

1   MARCO TEÓRICO

  - PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO ( BCP)

    - CONCEPTO DEL BCP

Es una disciplina que prepara a una organización a mantener continuidad en sus negocios durante un desastre, a través de la implementación de un Plan de Continuidad del Negocio.

Así, ésta disciplina considera personas, procesos y recursos como elementos esenciales para la continuidad del negocio.

    - IMPORTANCIA DEL BCP

Sobrevivir los impactos dañinos de eventos inesperados es la razón principal de implementar un BCP en los negocios; protegiendo así sus áreas vulnerables.

    - OBJETIVOS DEL BCP

- Aumentar la Probabilidad de continuidad de funciones críticas de la organización en el caso de que un incidente interrumpa las operaciones informáticas en las que se apoyan.

- Proporcionar un enfoque organizado y consolidado para dirigir actividades de respuesta y recuperación ante cualquier incidente.

- Proporcionar   una respuesta rápida y apropiada a cualquier incidente reduciendo impactos resultantes.

- Recuperar funciones críticas del negocio de manera oportuna.

_____________________

²  Dr. Akhtar Syed ,Ph.D., Business Continuity Planning Methodology Edición 2

- Reducir el impacto, tangible o intangible, en las áreas funcionales como consecuencia de la interrupción el servicio informático.

  - CONCEPTOS BÁSICOS

Análisis F.O.D.A.- es una forma sistemática de identificar y evaluar la situación competitiva de una empresa en los aspectos de Fortalezas, Oportunidades, debilidades y amenazas; frente a sus principales competidores y frente al mercado en general.

BIA.- Análisis de Impacto del Negocio, proceso que analiza los Impactos Financieros y Operativos frente a eventos de interrupción en las áreas y procesos de negocios en una Organización.

Backbone de datos.- Estructura tecnológica que sostiene y transmite información.

Backbone de IT.-  Plataforma que sostiene los componentes informáticos de la organización.

Desastre.- “Un evento calamitoso, especialmente si ocurre de repente y causa gran pérdida de vidas, daño, o infortunio; tal es el caso de las inundaciones, accidentes aéreos, o fracasos en los negocios.” ³

Dispositivo.- Equipo inteligente para el intercambio de información.

Funciones del negocio.- Las actividades esenciales de producción, mercadeo y finanzas que deben ser desarrolladas en todas las organizaciones para alcanzar sus metas.

Hacker.- es el término utilizado para referirse a un experto en varias o alguna rama técnica relacionada con la informática: programación, redes de computadoras, sistemas operativos, hardware de red/voz, etc. Se suele llamar hackeo y hackear a las obras propias de un hacker.

_____________________

³   Dr. Akhtar Syed ,Ph.D., Business Continuity Planning Methodology Edición 2004

MTD.- Tiempo Máximo Tolerable, representa el tiempo máximo que

una Organización puede tolerar en un proceso de negocio.

Procesos del negocio.- Es la ordenación lógica de actividades que

Transforman entradas en salidas aportando valor para el cliente.

Programa.- Secuencia de actividades.

RTO.- Punto Objetivo de Recuperación, indica el tiempo disponible para recobrar sistemas y recursos interrumpidos.

RPO.- Punto Objetivo de recuperación, se refiere a la extensión de datos perdidos, medidos en términos de un período de tiempo que puede ser tolerado por un proceso del negocio.

Tecnología.-  Recurso o herramienta que ayuda a integrar una solución.

WRT.- Tiempo de Recuperación de Trabajo, es el tiempo disponible para recuperar datos perdidos.

_____________________

Dr. Akhtar Syed ,Ph.D., Business Continuity Planning Methodology Edición 2004

CAPÍTULO II

2   CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO Y PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS

PRELIMINARES

2.1 HISTORIA DE LA EMPRESA

AGROMONCADA S.A. fue constituida legalmente el 15 de septiembre de 1994, con un capital propio de $800.oo, y el 24 de abril del 2008 se aumentó a $ 10,000.oo, con una proyección al 2009 estimada en $50,000.oo. Su principal actividad es la importación  de maquinarias y repuestos para Cosechadoras de Arroz en el sector agrícola. La matriz está localizada en la Ciudadela Acuarela del Río Mz. 1183 S. 11.

Actualmente cuenta con dos sucursales, una en la Ciudad de Babahoyo ubicada en la Av. Enrique Ponce Luque y Transversal segunda, y su nueva sucursal en Daule  inaugurada el 17 de Noviembre del 2008 localizada en el Km. 48 perimetral Daule Santa Lucía.

La empresa se inició con 2 empleados, incrementando a 12 con el transcurso del tiempo y en la actualidad es representante de algunas marcas de mucho prestigio como es Massey Fergunson, ITM, INA, FAG, también se introdujo la venta de Maquinaría Agrícola.

2.2 OBJETO SOCIAL

AGROMONCADA S.A. considera los siguientes  aspectos:

- Utiliza precios sociales.

- Apoya y participa en actividades dirigidas a mejorar el medio ambiente y la contribución de la organización a la sociedad.

- Respeta valores socioculturales de las partes implicadas.

- Para esto, siempre está pendiente de normas de calidad medioambientales, efectos indirectos en la economía; asegurando el bienestar de sus clientes al generar beneficios a la comunidad.

2.3 IDENTIDAD CORPORATIVA

2.3.1 VISIÓN

Contribuir al desarrollo agrícola económico del país, con la responsabilidad de asegurar un servicio ágil y eficaz, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

2.3.2  MISIÓN

Preocuparnos por dar el mejor servicio posible a nuestros clientes respondiendo en forma oportuna y con el respeto que merece cada uno de ellos atendiendo individualmente sus requerimientos, con la finalidad de expandirnos a otras ciudades importantes y llegar a ser una de las empresas más reconocidas en el campo agrícola.

2.3.3 VALORES

Puntualidad, responsabilidad y honestidad como factores predominantes en la empresa hacia nuestros clientes.

2.3.4 POLÍTICA

Es Política de AGROMONCADA S.A. conseguir que sus productos satisfagan a los clientes en: calidad, duración y entrega en el tiempo establecido, manteniendo así la imagen de una organización seria, solvente y  comprometida con la mejora continúa en  los procesos.

2.4 OBJETIVO

- Conseguir que la compañía implemente el BCP.

- Asegurarnos que nuestro proyecto beneficie  a la compañía cuando exista una contingencia.

2.5 LOCALIZACIÓN Y RECURSOS

2.5.1 RECURSOS FINANCIEROS.

Propios

2.5.2 RECURSOS HUMANOS

Propios

2.5.3 RECURSOS TECNOLÓGICOS

Sistema integrado XASS 8.1 el cual consta de los siguientes módulos: Contabilidad, Inventario, Clientes, Proveedores, Activos fijos, Rol de pagos.

2.6 ANÁLISIS F.O.D.A.

Es una forma sistemática de identificar y evaluar la situación competitiva de una empresa en los siguientes aspectos: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas; frente a sus principales competidores y frente al mercado en general.

2.6.1 FORTALEZAS

- La transformación de los datos se realiza de forma muy rápida, debido a la utilización del software XASS  8.1, además de obtener información precisa y útil para el análisis de los estados financieros.

- La contadora general y sus auxiliares contables utilizan información actualizada (informes contables), debido que todos los computadores están conectados por una red interna, permitiendo además que se esté trabajando con los mismos datos de un computador a otro.

- Manejo central de la cartera y  cuentas.

- Se ahorra comprar  formularios del S.R.I, porque las declaraciones de impuestos se hace mediante Internet, se tiene instalado el programa (DIMM) en todas las maquinas del área contable.

- Una comunicación directa y oportuna con el Gerente Financiero,  para aclarar dudas sobre los informes contables.

2.6.2 DEBILIDADES

- Dependencia completa de la computadora, y más aún de los software que utilizan (office y el software especial para la contabilización), pueden fallar por cualquier motivo interno de la empresa.

- Presión a los asistentes contables que comienzan a trabajar en la empresa, ya que deben demorarse lo menos posible en aprender el funcionamiento del  sistema XASS 8.1.

- Mala capacitación profesional del personal contable.

2.6.3 OPORTUNIDADES

- Obtener y sacar alguna ventaja sobre aquellas oficinas contables que no utilicen tecnología  en la realización de la contabilidad, considerando como tecnología no sólo la utilización de software y hardware, sino también el uso del e-mail y el Internet.

- Utilizar software proveniente de una empresa reconocida en proveer software de calidad, referentes a la contabilidad.

- Incrementar nuestro liderazgo en el área contabilidad.

- Obtener tecnología cada vez más avanzada, permitiendo desarrollar y entregar un trabajo cada vez mejor debido al rápido avance de nueva tecnología en el  país.

2.6.4  AMENAZAS

- Competidores de mayor tamaño utilicen algún software contable de mayor capacidad y tecnología más avanzada.

- El aumento de los gastos sobre el consumo de la luz (principalmente por el uso de los computadores y otras tecnologías por parte de la empresa), debido a algún problema de abastecimiento de este, que sufra el país.

- Obsolescencia del software y el hardware que utiliza el departamento contable, a causa de que el mercado se encarga de desarrollar tecnología cada vez más avanzada y eficiente.

- Retención del personal clave (contadora General)

2.7 CLIENTES

La tabla siguiente muestra  información respecto a los clientes que tiene AGROMONCADA S.A. hasta el presente estudio, los mismos que han sido categorizados de acuerdo a la ciudad en la que están domiciliados.

TABLA 2.7.1 Clientes

| Ciudad | Número de Clientes | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Daule | 975 | 54% |
| Babahoyo | 623 | 34% |
| Guayaquil | 143 | 8% |
| Otras | 76 | 4% |
| total | 1817 | 100% |

Fuente: Sistema Xass 8.1 Modulo X-Clientes

Elaboración: Autores de Tesina

El gráfico 2.7.1 proporciona  información porcentual correspondiente a las distintas ciudades en las que se encuentran distribuidos los clientes de la compañía.

Gráfico 2.7.1 Clientes

Fuente: Sistema Xass 8.1 Modulo X-Clientes

Elaboración: Autores de Tesina

2.8 PROVEEDORES

AGROMONCADA S.A. cuenta actualmente con un registro de 502 proveedores, con quienes mantienen constante comunicación, la cual proporciona un marco referencial que establece y revisa los objetivos de calidad planteados en la empresa en cuanto a los productos que ofrecemos a nuestros clientes.

La tabla 2.8.1 Resume la información correspondiente a los proveedores de acuerdo a su posición geográfica.

El gráfico 2.8.1  categoriza porcentualmente información referente a los proveedores.

Tabla 2.8.1. Proveedores

| País | Número de Proveedores |
| --- | --- |
| Ecuador | 470 |
| Brasil | 15 |
| Estados Unidos | 10 |
| Colombia | 5 |

Fuente: Sistema Xass 8.1 Modulo X-Proveedores

Elaboración: Autores de Tesina

Gráfico 2.8.1. Proveedores

Fuente: Sistema Xass 8.1 Modulo X-Proveedores

Elaboración: Autores de Tesina

2.8.2. Proveedor Estrella Internacional:

- AGCO DO BRASIL COM E IND LTDA

CAPÍTULO III

3   ANÁLISIS DE IMPACTO DEL NEGOCIO

3.1 INTRODUCCIÓN

El análisis de impacto del negocio (BIA) analiza los impactos financieros y operativos de eventos interrupción en las áreas y procesos del negocio de una organización.

Los gráficos 3.1.1 y 3.1.2 describen los pasos centrales del BIA y sus entradas y salidas, respectivamente.

Paso 1

Definir Objetivos, Alcance y Supuestos del BIA

Paso 2

Identificar Funciones y Procesos del negocio

Paso 3

Valoración de impactos financieros y operativos

Paso 4

Identificar Procesos Críticos

Paso 5

Identificar MTDs y priorizar procesos Críticos

Paso 6

Identificar Sistemas Y Aplicaciones Críticos de IT

Paso 7

Identificar recursos críticos No-IT

Paso 8

Determinar RTO

Paso 9

Determinar RPO

Paso 10

Determinar Procedimientos de trabajo

Paso 11

Generar información sumaria del BIA

Gráfico 3.1.1 Pasos Centrales del BIA

Gráfico 3.1.2 Entradas y Salidas del BIA

Paso 1

Definir Objetivos, Alcance y Supuestos del BIA

Lista de Funciones y procesos

Paso 2

Identificar Funciones y Procesos del negocio

Grados de impactos financieros y operativos

Lista de Procesos críticos

Lista de Recursos No-IT

Lista de RTOs

Lista de RPOs

Lista de procesos críticos, sus MTDs y rangos críticos

Lista priorizada de sistemas y aplicaciones

Lista priorizada de recursos No-IT

Lista de procedimientos de trabajo

Objetivos Sumarizados

Paso 3

Valoración de impactos financieros y operativos

Paso 4

Identificar Procesos Críticos

Paso 5

Identificar MTDs y priorizar procesos Críticos

Paso 6

Identificar Sistemas Y Aplicaciones Críticos de IT

Paso 7

Identificar recursos críticos No-IT

Paso 8

Determinar RTO

Paso 9

Determinar RPO

Paso 10

Determinar Procedimientos de trabajo

Paso 11

Generar información sumaria del BIA

Lista de Sistemas y aplicaciones

3.2 PASO 1: OBJETIVOS, ALCANCE Y SUPUESTOS  DEL BIA

3.2.1 OBJETIVOS

- Identificar áreas críticas del área de Contabilidad de la empresa.

- Identificar potenciales impactos financieros como resultado de un evento calamitoso.

- Identificar deficiencias en las capacidades de recuperación de la organización ante un evento disruptivo.

- Estimar el presupuesto del Plan de Continuidad del negocio BCP a través de los resultados del BIA.

- Asegurar un BCP que cumpla las expectativas del negocio.

3.2.2 ALCANCE

El alcance del BIA en AGROMONCADA S.A. estará orientado al área de contabilidad; pues ésta representa el medio para determinar el estado financiero de la empresa y el medio para la posible toma de decisiones en proyectos e inversiones futuras.

3.2.3 SUPUESTOS

- El evento disruptivo afecta el Sistema Contable de la Compañía.

- No existe una instalación alternativa para la ocurrencia de un desastre en cualquiera de las instalaciones de la empresa (Matriz o Sucursales).

- No existe respaldo de información (alta disponibilidad).

- Cualquier evento disruptivo afecta instalaciones de la empresa (Matriz o Sucursales) volviéndola inaccesible.

- Luego de un período de tiempo Pre-establecido la instalación afectada retorna a su estado funcional.

3.2.4 EVALUACIÓN DE RIESGO

Analizando los posibles riesgos que AGROMONCADA S.A. está propensa a tener, se han categorizado los mismos para su evaluación posterior, el presente análisis será enfocado solo en la Matriz de la empresa en Guayaquil, debido a que toda la información contable de las sucursales (Daule y Babahoyo) es recopilada y manejada en esta instalación.

3.2.4.1 Riesgos Humanos:

- Agresión física o moral

- Robo

- Artefactos explosivos

- Marchas, mítines, plantones, etc.

- Incendios

3.2.4.2  Riesgos Naturales:

- Inundaciones

- Sismos

- Tormentas eléctricas

3.2.4.3 Riesgos Tecnológicos:

- Sabotaje computacional

- Incendios

- Acceso al centro de cómputo

Luego se analizarán las Probabilidades y Vulnerabilidades de cada riesgo identificado, con lo cual se justificarán las decisiones tomadas.

3.2.5 TABLA DE PROBALIDAD Y VULNERABILIDAD

Una vez que los riesgos han sido identificados, se presenta las tablas de Probabilidad y Vulnerabilidad con sus respectivas probabilidades y vulnerabilidades asociadas y los riesgos detectados para las posibles amenazas.

Tabla 3.2.5.1 Tabla de Probabilidad y Vulnerabilidad

| Posibles Amenazas | Probabilidad |  |  |  | Vulnerabilidad |  |  |  | Riesgos detectados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1% | 10% | 30% | 50% | 1% | 10% | 30% | 50% |  |
| Inundaciones | x |  |  |  | x |  |  |  | Daños de equipo, infraestructura afectada |
| Sismos |  |  |  | x |  |  |  | x | Destrucción de instalaciones |
| Tormenta Eléctrica |  | x |  |  |  | x |  |  | Interferencias, equipos dañados |
| Incendios |  | x |  |  |  | x |  |  | Pérdida humanas, pérdida de acceso a equipos |
| Artefactos explosivos | x |  |  |  |  |  | x |  | Pérdidas humanas, destrucción de instalaciones |
| Agresión física o moral |  | x |  |  |  | x |  |  | Daño a la integridad de las personas |
| Robo |  |  |  | x |  |  | x |  | Interrupción de operaciones |
| Marchas, mítines, plantones, etc. | x |  |  |  | x |  |  |  | No atención al cliente |
| Acceso a instalaciones |  | x |  |  |  |  | x |  | Robo de información, interrupción de procesos |
| Sabotaje computacional |  |  |  | x |  |  |  | x | Pérdida de información |

Fuente y Elaboración: Autores de Tesina

Los resultados obtenidos en la tabla de probabilidad y vulnerabilidad presentan el impacto que puedan afectar a las operaciones de la empresa. Se justifican cada una de ellas a continuación.

Sismos.- Hay que destacar que desde siempre el Ecuador se ha encontrado ubicado en una zona de alto riesgo sísmico. Por tal motivo la empresa debe considerar este riesgo pues los beneficios que se obtendrán serán  beneficiosos para el personal y la estructura funcional de la organización (Matriz y Sucursales).

Incendios.-Se decidió reducir el riesgo, puesto que la empresa cuenta con extintores ubicados en sectores claves y accesibles para cualquier eventualidad de este tipo, también cuenta con sistema de sensores de humo, tanto en la Matriz como en las Sucursales.

Agresión física o moral.-  se decide aceptar el riesgo, la empresa cuenta con personal capacitado de respaldo físico para los empleados dentro de las instalaciones, además de las capacitaciones que se dan constantemente al personal para mejorar la convivencia dentro de la organización.

Robo. Se tomó la decisión de reducir el riesgo, a pesar de que la Compañía cuenta con personal de vigilancia, alarmas y sistemas de circuito cerrado, pero esto no garantiza la integridad de los empleados y las operaciones de la empresa ante la situación de inseguridad que se vive actualmente en el país.

Acceso a las instalaciones.- se acepta el riesgo, AGROMONCADA S.A. cuenta con un sistema de vigilancia de alta tecnología; el ingreso del personal es estrictamente monitoreado por sistemas de bitácora, en el cual se registran ingreso, entrada, salida, fecha, hora y lugar; de cada empleado el cual tiene asignado su nombre de usuario y password.

Amenaza Computacional. La decisión es reducirlo al máximo, debido a que la empresa cuenta con sistemas de telecomunicaciones (enlaces públicos y privados) que están expuestos a fallas, virus, ataques desde el exterior (hacker).etc.

Artefactos explosivos. La amenaza que representa el uso de artefactos explosivos en contra de la empresa fue aceptada, en nuestro país no existe suficiente evidencia para concluir que situaciones de terrorismo puedan afectar a la organización.

Marchas, mítines, plantones, etc. Se decide aceptar el riesgo, la empresa cuenta en la actualidad con 12 empleados, por tanto no pueden formar un sindicato que pueda incidir en este tipo de situaciones.

3.2.6 CUANTIFICACIÓN DE IMPACTOS

Se la realiza para saber cuál es el valor  máximo en términos monetarios que puede perder  la empresa, frente a  cualquier escenario de desastre en la tabla 3.2.5.1 Probabilidad y Vulnerabilidad.

Matriz

La infraestructura de AGROMONCADA S.A. es  conforme a las necesidades de la misma.

Esta infraestructura comprende tanto de los equipos tangibles e intangibles.

La empresa tiene una variedad de equipos tecnológicos que le permiten cumplir a cabalidad las actividades relacionadas a sus operaciones.

Su infraestructura está aproximadamente constituida por:

- Edificios 					          $ 239.325,00

- Muebles y Enseres, Equipos de Oficina           $   60.132,33

- Equipos de Computación, Software 	           $  50.335,38

- Vehículos 					           $  76.252,50

TOTAL       $  426.045,21

3.3 PASO 2: IDENTIFICAR FUNCIONES Y PROCESOS DEL

NEGOCIO

La tabla 3.3.1 identifica las funciones de la compañía y sus procesos de acuerdo a la misión, metas y objetivos de la misma.

Tabla 3.3.1 Funciones y Procesos del negocio

| Funciones | Procesos |
| --- | --- |
| Compras | Registrar órdenes de compras |
|  | Registrar devoluciones en Compras |
|  | Registrar descuentos en Compras |
|  | Revisión estatutaria |
| Inventarios | Actualizar existencia de mercaderías |
|  | Reportar órdenes de pedido |
| Ventas | Registrar órdenes de ventas |
|  | Registrar devoluciones en ventas |
|  | Registrar descuentos en ventas |
| Tributación | Calcular pago de impuesto |
|  | Registrar pago de impuesto al Sistema |
|  | Validar información del sistema |
|  | Importar información del sistema XASS 8.1 al DIMM del SRI |
| Plan de Cuenta | Registrar Cuentas Contables |
| Cartera | Calcular monto de deudas incobrables |

Fuente y Elaboración: Autores de Tesina

  - PASO 3: VALORACIÓN DE IMPACTOS FINANCIEROS Y

OPERATIVOS

En este paso se realizan las valoraciones de los impactos financieros y operativos de la empresa ante cualquier evento calamitoso a sus funciones y proceso

La valoración de impactos financieros mide la extensión y el grado de severidad de las pérdidas financieras del negocio.

3.4.1 VALORACIÓN DE IMPACTOS FINANCIEROS

La tabla 3.4.1.1 lista los valores correspondientes a las pérdidas mensuales de los  procesos de la compañía. (Vea sección 3.12 Información Sumaria del BIA)

La segunda parte categoriza cada impacto en un nivel de severidad basado en su correspondiente pérdida monetaria. A continuación se especifican los rangos de los niveles de severidad:

3.4.1.1 NIVELES DE SEVERIDAD

- Severidad de nivel 0 ( sin impacto)

- Severidad de nivel 1 ( impacto menor)

- Severidad de nivel 2 ( impacto intermedio)

- Severidad de nivel 3 ( impacto mayor)

Tabla 3.4.1.1.1  Impactos Financieros y Niveles de Severidad

| Funciones | Procesos | Pérdida Financiera (por mes) | Nivel De Severidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Compras | Registrar órdenes de compras | $ 47.748,2 | 2 |
|  | Registrar devoluciones en Compras | $ 12.345,34 | 1 |
|  | Registrar descuentos en Compras | $ 30.234,5 | 1 |
|  | Revisión estatutaria | $ 0 | 0 |
| Inventarios | Actualizar existencia de mercaderías | $ 704.811,4 | 3 |
|  | Reportar órdenes de pedido | $ 0 | 0 |
| Ventas | Registrar órdenes de ventas | $ 278.398,7 | 3 |
|  | Registrar devoluciones en ventas | $ 2.235,06 | 1 |
|  | Registrar descuentos en ventas | $ 26.268,7 | 1 |
|  | Registrar Costo de Ventas | $ 194.425,8 | 2 |
| Tributación | Calcular pago de impuesto | $ 18.577,2 | 1 |
|  | Registrar pago de impuesto al Sistema | $ 0 | 0 |
|  | Validar información del sistema | $ 0 | 0 |
|  | Importar información del sistema XASS 8.1 al DIMM del SRI | $ 0 | 0 |
| Plan de Cuenta | Registrar Cuentas Contables | $0 | 0 |
| Cartera | Calcular monto de deudas por Cobrar | $1293,7 | 1 |

.2   VA

LORACIÓN DE

Fuente y Elaboración: Autores de Tesina

3.4.2   VALORACIÓN DE IMPACTOS OPERATIVOS

En este paso se procederá a medir los impactos negativos resultantes de un evento  disruptivo en varios aspectos de las operaciones del negocio relacionadas con la eficiencia, satisfacción, imagen, control. Etc.

Tabla 3.4.2.1  Grados de Impactos Operativos

| Funciones | Procesos | Grado de impactos operativos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Flujo de Caja | Participación del mercado | Competitividad | Satisfacción del cliente |
| Compras | Registrar órdenes de compras | Alto | Alto | Muy alto | Ninguno |
|  | Registrar devoluciones en Compras | Bajo | Bajo | Ninguno | Ninguno |
|  | Registrar descuentos en Compras | Mediano | Bajo | Ninguno | Ninguno |
|  | Revisión estatutaria | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Inventarios | Actualizar existencia de mercaderías | Mediano | Alto | Muy alto | Muy alto |
|  | Reportar órdenes de pedido | Muy alto | Alto | Alto | Alto |
| Ventas | Registrar órdenes de ventas | Muy alto | Muy alto | Alto | Mediano |
|  | Registrar devoluciones en ventas | Mediano | Bajo | Bajo | Ninguno |
|  | Registrar descuentos en ventas | Mediano | Bajo | Bajo | Ninguno |
|  | Registrar Costo de Ventas | Alto | Bajo | Bajo | Ninguno |
| Tributación | Calcular pago de impuesto | Alto | Alto | Alto | Mediano |
|  | Registrar pago de impuesto al Sistema | Mediano | Ninguno | Bajo | Ninguno |
|  | Validar información del sistema | Bajo | Ninguno | Bajo | Ninguno |
|  | Importar información del sistema XASS 8.1 al DIMM del SRI | Bajo | Ninguno | Bajo | Ninguno |
| Plan de Cuenta | Registrar Cuentas Contables | Mediano | Bajo | Bajo | Bajo |
| Cartera | Calcular monto de deudas por Cobrar | Muy alto | Alto | Alto | Ninguna |

Fuente y Elaboración: Autores de Tesina

El grado de impacto operativo asignado en la tabla 3.4.2.1 está enfocado en cuatro aspectos operativos: flujo de caja, participación del mercado, Competitividad y Satisfacción al cliente. Este grado representa el nivel de impacto negativo ante un evento disruptivo. A continuación se categorizan los impactos.

- Ninguno

- Bajo

- Medio

- Alto

- Muy alto

3.5 PASO 4: IDENTIFICAR PROCESOS CRÍTICOS DEL NEGOCIO

Este paso identifica los procesos del negocio que son críticos para mantener la continuidad del negocio. Los grados financieros y operativos asignados en el paso 3, proveen las bases para identificar los procesos críticos de la empresa.

Niveles de severidad de 3 y 2 fueron asignados respectivamente  a los  procesos Actualizar existencia de mercaderías, Registrar órdenes de Venta, Registrar órdenes de compra y Registrar Costos de Ventas.

Un grado de “alto” fue asignado en tres impactos operativos en el proceso Calcular pago de impuesto.

Un grado de “alto” en dos  impactos operativos y un grado de “muy alto”,  fue asignado al proceso Calcular monto de deudas por cobrar.

Los procesos críticos listados en la tabla 3.5.1 fueron obtenidos aplicando los criterios arriba mencionados y descritos en las tablas 3.4.1.1.1 y 3.4.2.1

Tabla 3.5.1  Procesos Críticos del Negocio

| Funciones | Procesos |
| --- | --- |
| Compras | Registrar órdenes de compras |
| Inventarios | Actualizar existencia de mercaderías |
| Ventas | Registrar órdenes de ventas |
|  | Registrar Costo de Ventas |
| Tributación | Calcular pago de impuesto |
| Cartera | Calcular monto de deudas por cobrar |

Fuente y Elaboración: Autores de Tesina

3.6 PASO 5: IDENTIFICAR MTD Y PRIORIDADES DE

RECUPERACIÓN

Una vez que los procesos críticos del negocio son identificados, se estima  su Tiempo Tolerable Máximo (MTD) y se los clasifica de acuerdo a sus prioridades de recuperación.

Asumiendo una pérdida de $1.213,00 al día, llega a ser inaceptable cuando excede a   $ 6.065,00 en 5 días. (Vea sección 3.12 Información Sumaria del BIA)

Una vez que los MTDS de los procesos críticos del negocio son establecidos, la prioridad para su recuperación es determinada de la siguiente manera: Un proceso crítico el negocio que tiene un MTD más pequeño comparado con otros procesos críticos es asignado a una prioridad de recuperación más alta.

La tabla 3.6.1 muestra estos resultados.

Tabla 3.6.1  MTDS y Prioridades de Recuperación

| Funciones | Procesos Críticos | MTD | Prioridades de Recuperación |
| --- | --- | --- | --- |
| Compras | Registrar órdenes de compras | 6 días | 2 |
| Inventarios | Actualizar existencia de mercaderías | 5 días | 3 |
| Ventas | Registrar órdenes de ventas | 5 días | 3 |
|  | Registrar Costo de Ventas | 5 días | 3 |
| Tributación | Calcular pago de impuesto | 6 días | 2 |
| Cartera | Calcular monto de deudas por cobrar | 7 días | 1 |

Fuente y Elaboración: Autores de Tesina

3.7 PASO 6: IDENTIFICAR SISTEMAS Y APLICACIONES DE IT

CRÍTICOS

La tabla 3.7.1 compila la lista de todos los sistemas y aplicaciones IT que son usadas por la empresa, en la cual un sistema o una aplicación son consideradas críticas si soporta un proceso crítico.

Tabla 3.7.1 Procesos Críticos del Negocio y sus Sistemas y Aplicaciones Críticas de IT

| Funciones Críticas del negocio | Procesos Críticos del negocio | Sistemas y Aplicaciones de IT Críticos |
| --- | --- | --- |
| Compras | Registrar órdenes de compras | Sistema de información de proveedores¹ Sistema de orden de compra Aplicación e-mail |
| Inventarios | Actualizar existencia de mercaderías | Sistema de administración de inventario¹ Aplicación e-mail |
| Ventas | Registrar órdenes de ventas | Sistema de información de clientes¹ Sistema de orden de venta Aplicación e-mail |
|  | Registrar Costo de Ventas | Sistema de administración de Costo de ventas¹ Aplicación e-mail |
| Tributación | Calcular pago de impuesto | Sistema de administración contable¹ Sistema DIMM (SRI) Aplicación e-mail |
| Cartera | Calcular monto de deudas por cobrar | Sistema de información de clientes deudores¹ Aplicación e-mail |

Fuente y Elaboración: Autores de Tesina

3.8 PASO 7: RECURSOS CRÍTICOS NO-IT

A continuación en las tablas 3.8.1 y 3.8.2  se recopilan los recursos No-IT de la empresa que soportan las funciones y servicios de la misma. Aquí en este paso se han identificado los recursos críticos No-IT que son requeridos por los procesos críticos del negocio.

Puesto que nuestro enfoque está direccionado al área de contabilidad de la empresa las funciones Críticas son analizadas en conjunto como un solo proceso, al no haber diferenciación en cuanto a los tipos de recursos que son soportados por las funciones del negocio y sus respectivos procesos.

_____________________

¹    Módulos del Sistema Integrado XASS 8.1

Tabla 3.8.1 Recursos Críticos del Área de Trabajo

| Procesos Críticos del negocio | Sistemas y Aplicaciones de IT Críticos |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tipo de recurso | Detalles de Recurso |
| Registrar órdenes de compras Actualizar existencia de mercaderías Registrar órdenes de ventas Registrar Costo de Ventas Calcular pago de impuesto Calcular monto de deudas por cobrar | Equipos de Comunicación | 10 teléfonos sencillos; 1 teléfono con contestadora automática y llamada en espera |
|  | Equipos de vigilancia | 4 cámaras de vigilancia |
|  | Fax | 1 fax |
|  | Impresoras | 2 impresoras matriciales; 1 impresora láser |
|  | Copiadora | 1 copiadora |
|  | Papelería | Resmas de papel Bond; esferográficas; lápices; borradores; etc. |
|  | Muebles de oficina | 5 islas con escritorios y sillas; sala de sesión con una mesa y 6 sillas |

Fuente y Elaboración: Autores de Tesina

Tabla 3.8.2  Facilidades Críticas del Área de Trabajo

| Procesos Críticos del negocio | Facilidades del área de trabajo |
| --- | --- |
| Registrar órdenes de compras Actualizar existencia de mercaderías Registrar órdenes de ventas Registrar Costo de Ventas Calcular pago de impuesto Calcular monto de deudas por cobrar | Área de trabajo de 200 m² |
|  | Parqueadero capacidad 15 carros |
|  | Aire acondicionado, calefacción y sistemas de ventilación |
|  | Detectores de humo y monóxido de carbono, alarmas de fuego, luces de salida de emergencia |
|  | Servicio higiénico y baño capacidad 2 personas |

Fuente y Elaboración: Autores de Tesina

3.9 PASO 8: DETERMINAR TIEMPO OBJETIVO DE

RECUPERACIÓN (RTO)

El RTO es el período de tiempo entre un desastre y la recuperación de los recursos y nos indica el tiempo disponible para recuperar recursos  dañados o afectados. La información  presentada en los pasos 5,6 y 7 son usados para determinar el RTO para cada recurso de IT del negocio que en el presente estudio corresponde a los valores mostrados en la tabla 3.9.1.

Tabla 3.9.1 RTO y WRT para Sistemas IT

| Funciones Críticas del negocio | Procesos Críticos del negocio | Sistemas y Aplicaciones de IT Críticos | RTO | WRT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compras | Registrar órdenes de compras | Sistema de información de proveedores | 3 días | 2 días |
|  |  | Sistema de orden de compra | 3 días | 2 días |
|  |  | Aplicación e-mail | 2.5 días | 2.5 días |
| Inventarios | Actualizar existencia de mercaderías | Sistema de administración de inventario | 4 días | 1 día |
|  |  | Aplicación e-mail | 2.5 días | 2.5 días |
| Ventas | Registrar órdenes de ventas | Sistema de información de clientes | 4 días | 1 día |
|  |  | Sistema de orden de venta | 2.5 día | 2.5 días |
|  |  | Aplicación e-mail | 2.5 días | 2.5 días |
|  | Registrar Costo de Ventas | Sistema de administración de Costo de ventas | 4 días | 1 día |
|  |  | Aplicación e-mail | 2.5 días | 2.5 días |
| Tributación | Calcular pago de impuesto | Sistema de administración contable | 3 días | 2 días |
|  |  | Sistema DIMM (SRI) | 2.5 días | 2.5 días |
|  |  | Aplicación e-mail | 2.5 días | 2.5 días |
| Cartera | Calcular monto de deudas por cobrar | Sistema de información de clientes deudores | 3 días | 2 días |
|  |  | Aplicación e-mail | 2.5 días | 2.5 días |

Fuente y Elaboración: Autores de Tesina

3.10 PASO 9: DETERMINAR PUNTO OBJETIVO DE    RECUPERACIÓN

(RPO)

RPO expresa la tolerancia ante la pérdida de datos como resultado de un evento disruptivo, es decir el período de tiempo que puede transcurrir entre dos períodos de respaldo.

WRT es el tiempo disponible para recobrar los datos perdidos y los datos capturados manualmente una vez que los sistemas o recursos dañados son reparados o recuperados.

En AGROMONCADA S.A. la información contable es almacenada en un Cd una vez al mes y guardados como respaldo en  lo posterior; este almacenamiento representa el último respaldo de datos ante la posible pérdida de información como consecuencia de un siniestro.

El RPO para ésta empresa es de 7 días, debido a que este período de tiempo es tolerable para los procesos que la compañía soporta, puedan ser recobrados una vez que los sistemas son recuperados o reparados.

3.11 PASO 10: IDENTIFICAR PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Los procedimientos de trabajo permiten continuar  al negocio, en el evento que los recursos tanto de IT como No-IT no estén disponibles, a través de métodos alternativos.

En AGROMONCADA S.A. se pueden emplear estos métodos alternativos, que envuelven operaciones manuales que tienden a ser temporales, menos eficientes o más costosos comparados con los procedimientos normales.

La tabla 3.11.1 muestra los procedimientos de trabajo de los procesos críticos del negocio.

Tabla 3.11.1 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

| Procesos Críticos del negocio | Procedimientos de trabajo |
| --- | --- |
| Registrar órdenes de compras | Proceso manual a través de facturas de Compras emitidas por los proveedores, cuya información está respaldada en archivos manuales |
| Actualizar existencia de mercaderías | Proceso manual que se lleva a cabo a través de Kardex, método promedio respaldado ponderado, cuya existencia está respaldada manualmente en la lista de inventario |
| Registrar órdenes de ventas | Proceso manual con notas de venta y facturas de la empresa |
| Registrar Costo de Ventas | Proceso manual |
| Calcular pago de impuesto | Proceso manual de declaración de impuesto, respaldado en formas y formatos del SRI |
| Calcular monto de deudas por cobrar | Proceso manual llevado a cabo a través del registro de cobro en pagarés, letras de cambio y otros documentos legales, en custodia de la empresa |

Fuente y Elaboración: Autores de Tesina

3.12 Paso 11: INFORMACIÓN SUMARIA DEL BIA

Los resultados de los pasos anteriores que constituyen el BIA de AGROMONCADA S.A. son mostrados en la tabla 3.12.1.

Se consideraron los promedios de los 3 últimos años de funcionamiento de la empresa (2006-2007-2008) para las estimaciones de los procesos.

Tabla 3.12.1 Promedios estimados de procesos

| Procesos | Promedios |
| --- | --- |
| Registrar órdenes de compras | $ 47.748,2 |
| Registrar devoluciones en Compras | $ 12.345,34 |
| Registrar descuentos en Compras | $ 30.234,5 |
| Actualizar existencia de mercaderías | $ 704.811,4 |
| Registrar órdenes de ventas | $ 278.398,67 |
| Registrar devoluciones en ventas | $ 2.235,06 |
| Registrar descuentos en ventas | $ 26.268,7 |
| Registrar Costo de Ventas | $ 194.425,8 |
| Calcular pago de impuesto | $ 18.577,2 |
| Calcular monto de deudas por Cobrar | $1.293,7 |
| Utilidad | $36.380,85 |

Fuente y Elaboración: Autores de Tesina

CAPÍTULO IV

4   DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO

4.1 FASE A: IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE

RECUPERACIÓN

4.1.1 PASO 1: IDENTIFICAR REQUERIMIENTOS DE

RECUPERACIÓN

Los Requerimientos de recuperación de la compañía corresponden a las siguientes áreas:

- Área de trabajo

- Sistema IT  y infraestructuras

- Comercialización

- Datos y críticos /registros vital

La siguiente tabla muestra los requerimientos de AGROMONCADA S.A y sus respectivas recuperaciones asociadas.

TABLA 4.1.1.1 Requerimientos y Opciones de Recuperación

| REQUERIMIENTOS DE RECUPERACIÓN | OPCIÓN DE RECUPERACIÓN |
| --- | --- |
| Equipo de manejo de crisis, necesita un área de trabajo alternativa | AGROMONCADA S.A cuenta con dos sucursales (Babahoyo y Daule) que podrán ser usadas como centro de manejo de crisis. |
| Personal de trabajo, necesita un área de trabajo alternativa | Las dos sucursales (Babahoyo y Daule) funcionaran como área alternativa de trabajo para al personal. |
| Recuperación del sistema XASS 8.1 | La sucursal Daule cuenta con sistemas instalados e infraestructura adecuados para ser usada como una instalación alternativa de recuperación de recursos IT. |
| Restauración de registros críticos dañados. | La compañía cuenta con ayuda externa para restaurar registros críticos dañados. |
| Recuperar sistemas dañados | Ayuda de profesionales externos para solucionar los daños que tuviera el sistema. |
| Restaurar datos | Personal capacitado dentro de la empresa para respaldar diariamente los datos. |

Fuente y Elaboración: Autores de Tesina

Tabla  4.1.1.2 Opciones de Recuperación

| CATEGORÍA DE LAS OPCIONES DE LA RECUPERACIÓN | OPCIONES DE RECUPERACIÓN | OPCIONES DE DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura Propia | Sucursales de compañía | Son dos edificios que tiene la empresa |
| Empleados propios | El personal trabajara en la sucursal asignada. | Parte del personal de AGROPRODUZCA trabajara en las Sucursales ( Babahoyo y Daule) |
| Método de adquisición de sistemas IT | Pre- establecido | Existen sistemas IT adquiridos e instalados en las Sucursales que están destinados solamente para procesos de recuperación. |
| Frecuencia de respaldo de datos | Mensual | Los Datos son respaldados una vez al final de cada mes. |
| Método reemplazar equipos dañados | Adquirir conforme sea necesario | Los equipos dañados serán reemplazados por proveedores con las que la compañía cuenta para abastecimientos de equipos. |
| Frecuencia de respaldo de información | Mensual | Los Datos son respaldados una vez al final de cada mes. |

Fuente y Elaboración: Autores de Tesina

4.1.2 IDENTIFICACIÓN DEL CORE BUSINESS DEL NEGOCIO

AGROMONCADA S.A. es una compañía que ofrece productos para el sector agrícola, entre los cuales están:

- Cuentas ventas tarifa 0%

- Cuentas ventas tarifa 12%

Para analizar el Core Business, se escogió el área de contabilidad como objeto de estudio, dentro de la cual tenemos las cuentas Contables de los productos que ofrece la compañía y que están clasificadas en siete tipos:

- 40101010001 Maquinarias Tarifa 0%

- 40101010002 Implementos Tarifa 0%

- 40101020001 Repuestos Tarifa 12%

- 40101020002 Lubricantes tarifa 12%

- 40101020003 Rulimanes y Retenedores Tarifa 12%

- 40101020004 Bandas Tarifa 12%

- 40101020005 Accesorios Tarifa 12%

Se identificó que las cuentas contables (40101) en los años 2006,2007 y 2008 presentan los siguientes valores:

Tabla 4.1.2.1 Core Business

|  | Años (Dólares) |  |  | Años (Porcentajes) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Maquinarias | $ 705.500,00 | $ 933.000,00 | $ 3.009.208,36 | 37,62% | 34,33% | 75,73% |
| Implementos | $ 139.505,00 | $ 173.726,03 | $ 229.244,26 | 7,44% | 6.39% | 5,77% |
| Repuestos | $ 675.509,83 | $ 1.173.960,16 | $ 531.800,91 | 36,02% | 43,19% | 13,38% |
| Lubricantes | $ 101.007,57 | $ 58.364,11 | $ 3.487,02 | 5,39% | 2,15% | 0,09% |
| Rulimanes | $ 121.450,50 | $ 162.151,31 | $ 92.431,39 | 6,48% | 5,97% | 2,33% |
| Bandas | $ 109.787,77 | $ 144.932,27 | $ 59.794,09 | 5,85% | 5,33% | 1,50% |
| Accesorios | $ 22.443.17 | $ 71.693,04 | $ 47.775,18 | 1,20% | 2,64% | 1,20% |
| TOTAL | $1.875.203,84 | $ 2.717.826,92 | $ 3.973.741,21 | 100% | 100% | 100% |

Fuente y Elaboración: Autores de Tesina

4.1.2.1 Análisis del Core Business

De acuerdo a la información  mostrada en la tabla 4.1.2.1, la cuenta 40101010001 Maquinarias, es la que tiene mayor representatividad entre los siete tipos de cuentas contables de productos; se concluye por tanto que ésta cuenta es el Core Business de AGROMONCADA S.A. por la permanencia en el tiempo y la facturación más alta.

4.1.3  VALIDACIÓN DE DATOS

Para validar las cifras en el presente trabajo, se utilizó  los balances y estados de resultados de la empresa, tomando  como pruebas de auditoría para efectuar la convalidación de  compras, ventas, cartera y tributación. Se tomaron Muestras aleatoria de cada proceso antes mencionado.

Validaciones en la recepción del archivo de cartera (Modulo X- Clientes)

- Cliente creado en el sistema Xass 8.1

- Clientes incumplidos

- Número de factura por deudor

Tabla 4.1.3.1 Rotación de cuentas por cobrar

| Fórmula | Resultado |  | Política | Conclusión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventas. Netas_____ Cuentas x Cobrar | 946,976.09 110,769.47 | 8.54 | 4.00 | Con esta razón se concluye que 9 veces más se cobra dicha cuenta por lo tanto es estable. |

Fuente y Elaboración: Autores de Tesina

Validaciones en la recepción del archivo de compras (Modulo X-Proveedor)

- Base de datos de proveedores en el sistema Xass 8.1

- Facturas crédito con fecha de caducidad valida

- Facturas a contado con fecha de caducidad valida

Tabla 4.1.3.2 Rotación de las cuentas por pagar

| Fórmula | Resultado |  | Política | Conclusión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compras__ Cuentas x Pagar | 133600.52 15,000.00 | 8.91 | 15.00 | Es estable ya que el plazo para cancelar al proveedor es de 15 días. |

Fuente y Elaboración: Autores de Tesina

Validaciones en la recepción del archivo de Ventas (Modulo X- Contabilidad)

- Cuentas contables de ventas

- Facturas emitidas que estén registradas en el sistema

- Verificar si el producto facturado tiene descuentos y precio de venta correcto.

Tabla 4.1.3.3 Relación ventas con capital contable

| Fórmula | Resultado |  | Política | Conclusión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Venta Netas____ Capital Contable | 946,976.09 355,699.74 | 2.662 | 1.00 | Las ventas se realizan a un valor mayor del capital contable. |

Fuente y Elaboración: Autores de Tesina

Validaciones en la recepción de archivo de  tributación (Modulo X-Contabilidad):

- Bajar la información del modulo  X-Contabilidad anexos

transaccionales

- Validar la información del sistema importando al DIMM

- Verificar si el talonario del DIMM esta correcto con lo

declarado en el formulario 103 Y 104

Validaciones en la recepción de archivo de  Inventario (Modulo X-Inventario):

- Verificar que las compras estén ingresadas en el sistema

- Verificar que los precios de los productos sean los

correctos con la documentación enviada  desde el

departamento de ventas.

Tabla 4.1.3.4 Rotación de Inventario

| Fórmula | Resultado |  | Política | Conclusión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costo de Ventas Inventario | 290,081.87 20,800.19 | 13.946 | 8.00 | Con esta razón financiera se concluye que la venta promedio de inventario es estable ya que es 14 veces mayor. |

Fuente y Elaboración: Autores de Tesina

4.1.4  PASO 2. IDENTIFICAR ÁREA DE TRABAJO

4.1.4.1 ORGANIGRAMA  DE LA COMPAÑÍA

__________________________

Fuente y elaboración:AGROMONCADA S.A

4.1.4.2 ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE CONTABILIDAD

Gráfico 4.1.4.2.1 Organigrama del Área de Contabilidad

4.1.4.3  PERFIL ACADÉMICO vs PERFIL IDEAL

TABLA  4.1.4.3.1 Perfil Académico

Fuente y elaboración: Autores de Tesina

Tabla  4.1.4.3.2 Perfil Ideal

Fuente y elaboración: Autores de Tesina

4.1.4.4.  PONDERACIÓN DE LAS ÁREAS DE LA EMPRESA

Tabla 4.1.4.4.1 Ponderación de Áreas

Fuente y elaboración: Autores de Tesina

Son los porcentajes que representa cada Área evaluados por los Gerentes de  AGROMONCADA S.A. Se realizo encuestas donde los parámetros de evaluación estaban en una escala del 1 al 5 siendo: 1 Muy importante (Área que  no es de mucha importancia) y 5 Poco Importante   y se hizo una comparación entre las fórmulas del libro Excel con el software Statistic y se comprobó que el resultado es el mismo.

Gráfico 4.1.4.4.1  Datos Normales

Fuente y elaboración: Autores de Tesina

Este gráfico es para demostrar que nuestros datos son normales el método utilizado es el KOLMOGOROV- SMIRNOV & LILIEFORS TEST FOR NORMALITY, después que se demuestra que los datos son normales se procede a calcular que porcentaje representa la empresa para cada departamento.

4.1.4.5.    PONDERACIÓN DEL PERFIL ACADÉMICO vs PONDERACIÓN DEL PERFIL IDEAL

Luego de realizar los cuadros de perfil académico y perfil ideal, se procedió a realizar una valoración, para determinar cuál es la diferencia entre los dos perfiles, se evaluó al personal del área de contabilidad con los siguientes características que son: Habilidades interpersonales, capacidad de liderazgo, capacidad organizativa, visionario, mediante una tabla de equivalencia, calificando 5 si es alta, 4 si es bueno, 3 si es media, 2 regular y 1 si es bajo, con el objetivo de determinar la situación real del departamento de contabilidad, si el personal contratado cumple o no con las características de un perfil ideal para cada uno de los cargos que desempeñan.

El gráfico 4.1.4.5.1 Muestra los porcentaje para cada una de los cuatros características,   luego se los compara con los porcentajes que se indican en la tabla 4.1.4.5.2 para determinar el margen de error, la tabla 4.1.2.5.1, que presenta el 0,25% de diferencia para la habilidades interpersonales, para las capacidades de liderazgo un 0,1551%, las capacidades organizativas con un ,0159% un menos 0,1799 para la habilidad de visionario.

TABLA 4.1.4.5.1 Margen de Error

CARACTERÍSTICAS

Perfil académico

Perfil ideal

Margen de error

HABILIDADES INTERPERSONALES

0,4399

0,1894

0,2550

CAPACIDAD DE LIDERAZGO

0,5080

0,3430

0,1551

CAPACIDAD ORGANIZATIVA

0,1733

0,1588

0,0159

VISIONARIO

0,2540

0,4339

-0,1799

Fuente y elaboración: Autores de Tesina

Tabla 4.1.4.5.2 Ponderación Perfil Académico

Fuente y elaboración: Autores de Tesina

Gráfico 4.1.4.5.1 Perfil Académico

Fuente y elaboración: Autores de Tesina

Tabla  4.1.4.5.2 Ponderación del Perfil Ideal

Fuente y elaboración: Autores de Tesina

Gráfico 4.1.4.5.2 Perfil Ideal

Fuente y elaboración: Autores de Tesina

4.1.5 CLASIFICACIÓN DE OPERACIONES

Críticos

      - Factor Político (Cambio de leyes contables y Tributarias)

      - Dependencia Sistema XASS 8.1

      - Dependencia software Dimm para realizar declaraciones al S.R.I

      - Falta de personal

Vitales

      - Factor Humano

- Enlace  Satelital con las sucursales de babahoyo y Daule (Información  Actualizada de XASS 8.1)

- Respaldo de información mensual en almacenamiento externo (CD)

Sensitivos

- Entrega oportuna y rápida de los trabajos de las asistentes              contables, para que el contador general pueda realizar los informes

- Respaldo manual de las operaciones contables de la empresa

No críticos

- Clasificación del Área

4.2 FASE B: IDENTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES DE

RECUPERACIÓN

4.2.1 SOFTWARE

- Sistema XASS 8.1

4.2.2 HARDWARE

- 1 Servidor,

- 2  Impresoras Epson fx- 890 y 880

- 11 Terminales (incluye Sistemas de procesamiento de

- Datos)

- 5  Laptop Toshiba

4.2.3 TELECOMUNICACIONES

- Red de área local ( LAN)

    - COMERCIALIZACIÓN

        - Producto estrella

- Tractor MF5650

        - Producto marginal

- Pulley

(Véase en anexos de portafolios de producto)

4.2.5 IDENTIFICACIÓN DE DATOS CRÍTICOS

- Esta almacenada en Sistema XASS 8.1

- Información vital “Agroproduzca. S.A.

- Financiera  física.-    Back up de la información mensual de

“AGROMONCADA S.A”

4.3 FASE C: VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE TIEMPO

El propósito de esta fase es determinar la viabilidad de las opciones de recuperación identificadas en la fase B, a través de una valoración del tiempo disponible esperado (EAT) para los recursos especificados en las dichas opciones.

De acuerdo a los Requerimientos de Recuperación de la empresa, Tenemos que el EAT asociado a la misma es de 2 días, basado en opciones de adquisición y entrega de recursos y sistemas IT, en caso de ser necesarios. (Vea Anexo Proveedores Externos de opciones de Recuperación)

La información presentada en las Tablas 3.6.1 y 3.9.1, determinan los correspondientes MTD, RTO y WRT en menos de 8 días; por tanto se concluye que ésta opción es viable debido a que el EAT de 2 días satisface los 8 días para la obtención de los Requerimientos de Recuperación.

4.4 FASE D: VALORACIÓN COSTO-BENEFICIO

El objetivo de éste análisis y comparación es seleccionar las opciones que satisfacen de manera significativa los Costos de Recuperación y las Capacidades de Requerimientos

4.4.1 OPCIONES DE RECUPERACIÓN

El siguiente gráfico muestra las Opciones de Recuperación disponibles:

OPCIONES DE RECUPERACIÓN

Pre-Establecida              Pre-Alquilada          Adquirir Conforme sea Necesario

Gráfico 4.4.1 Opciones de Recuperación

Puesto que AGROMONCADA S.A. cuenta con Infraestructura Propia, se descarta la Opción de Recuperación para este Recurso.

Para la Recuperación de Sistemas IT, se aceptan las opciones de Pre-Establecida en los Requerimientos  de Restauración de Registros Dañados y Recuperación de sistemas dañados ( Vea sección 4.1.1 Requerimientos de recuperación) y la Opción Adquirir Conforme sea Necesario para la opción Reemplazar Equipos dañados ( Vea sección 4.1.1.2  Opciones de Recuperación Integrada de las Áreas).

La tabla 4.4.1 presenta la ponderación estimada para cada opción de Recuperación, y que está enfocada en las capacidades de los atributos de los siguientes parámetros:

Esfuerzo.- estima cuanto esfuerzo es necesario para implementar una opción.

Calidad.- estima calidad de productos, datos y servicios asociados con una opción.

Seguridad.- estima que tan bien una opción satisface los requerimientos.

Control.- estima el grado de control que la empresa tiene que emplear en el uso e implementación de una opción.

Tabla 4.4.1 Grados de Costo-Beneficio

| Opciones | Esfuerzo de Recuperación | Calidad | Seguridad | Control | Costo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pre-Establecida | bajo | alto | alto | alto | medio |
| Pre-Alquilada | alto | medio | medio | medio | medio |
| Adquirir Conforme sea Necesario | alto | bajo | bajo | bajo | alto |

Fuente y Elaboración: Autores de Tesina

De los resultados obtenidos en la tabla anterior, las opciones Pre-Establecida y Adquirir Conforme sea Necesario, son adecuados para los requerimientos de Recuperación de la empresa.

CAPÍTULO V

- DESARROLLO DEL PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

  - INTRODUCCIÓN

El Plan de Continuidad del Negocio contiene procedimientos de recuperación y lineamientos predeterminados los cuales  las organizaciones pueden seguir durante una crisis para minimizar impactos en los negocios.

El objetivo del Plan de Continuidad del Negocio es recuperar procesos críticos dentro de un marco de tiempo aceptable.

  - ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DEL BCP

Esta parte del documento describe las fases para la ejecución del plan.

    - FASE 1: RESPUESTA INICIAL Y NOTIFICACIÓN

Esta fase comienza inmediatamente después de la interrupción del Negocio.

El Coordinador de Continuidad del Negocio es alertado, El BCP es activado; el daño y extensión del impacto es estimado; y la notificación debe ser enviada a el equipo de comunicación de Crisis, equipo de Valoración de Daños, bomberos y autoridades de seguridad, si es necesario. (Vea gráfico 5.2.1.1)

5.2.1.1 ACTIVIDADES A SEGUIR

- Alertar al personal, administración, equipo de emergencia y autoridades de seguridad.

- Acceder a los documentos relacionados con el BCP.

- Movilizarse al lugar del problema en el caso de que ocurra en horas no laborales.

- Determinar si el lugar del problema es accesible.

- Notificar y movilizar al equipo de Valoración de daños.

- Realizar valoraciones preliminares de los daños, sus causas y la extensión del impacto.

- Preparar un reporte preliminar del problema.

- Informar al equipo de notificación y al equipo de administración de crisis.

El siguiente esquema muestra la clasificación del personal de AGROMONCADA S.A. asociado a cada actividad.

Gráfico 5.2.1.1  Equipo de Administración de Crisis

Líder de Grupo de Administración de Crisis

Gilberto Palma

Director de Valoración de Riesgos

Silvia Tigrero

Coordinador

Silvia Tigrero

Representantes de las Unidades del Negocio

Presidente

Gerente General

Recuperación Técnica y Operativa

Personal Externo

Equipo de Respuesta de Emergencia

Iris Flores

Jilda Moreira

Valoración de daños

Personal Externo

Comunicación de Crisis

Lisbeth Toala

Notificación y Logística

Vanessa Maruri

    - FASE 2: VALORACIÓN Y ESCALA DEL PROBLEMA

En esta fase se distinguen 2 puntos:

Primero determinar la extensión del problema y segundo decidir si el problema pasa a la siguiente fase.

Para determinar la extensión del problema tomar en cuenta el nivel del desastre de acuerdo al siguiente criterio:

      - DESASTRE DE MENOR NIVEL

Este tipo de desastre ocurre más frecuentemente en las operaciones normales del día a día, comparado con un desastre intermedio o mayor. El nivel de severidad es considerado menor debido a que los efectos son aislados a pequeños procesos del negocio y las unidades que dependen de estos procesos pueden seguir operando por cierto período de tiempo.

5.2.2.2 DESASTRE DE NIVEL INTERMEDIO

Un desastre de nivel intermedio ocurre menos frecuentemente pero con impactos mayores comparados con el desastre de nivel menor. Este tipo de evento afecta las operaciones normales de algunas unidades críticas del negocio.

5.2.2.3 DESASTRE DE MAYOR NIVEL

La posibilidad de ocurrencia de este tipo de desastre es muy pequeña pero la extensión del impacto es significativa comparada con los niveles de desastre menor e intermedio. Este evento afecta las operaciones normales de la mayoría o de todos los procesos críticos del negocio.

      - ACTIVIDADES A SEGUIR:

- Recibir y revisar el reporte preliminar del problema.

- Inspeccionar el sitio del desastre.

- Valorar daños al personal si lo hubieren y daños materiales con su pérdida financiera asociada.

- Determinar el nivel de severidad del desastre.

- Si no hay impactos críticos, seguir monitoreando la situación, caso contrario, proseguir a la siguiente fase.

- Preparar un reporte detallado del problema y notificar a equipos pertinentes.

    - FASE 3: DECLARACIÓN DE DESASTRE

Se declara un desastre cuando el reporte detallado del problema en la fase anterior así lo determine, de acuerdo a la valoración del mismo.

5.2.3.1 ACTIVIDADES A SEGUIR:

- Revisar niveles, riesgos e impactos del desastre

- Revisar opciones de recuperación y decidir aquellas mejores a ser aplicadas en la situación del desastre.

- Preparar el estado de Declaración   el desastre con toda la información relevante del mismo.

- Informar al Equipo de Notificación Y Equipo de Comunicación de Crisis.

5.2.4 FASE 4: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE LOGÍSTICA

En esta fase enfocaremos las tareas logísticas de la preparación de recuperaciones y movilización de los equipos de continuidad del negocio y los recursos que la organización posee para la recuperación y reasunción de actividades.

5.2.4.1 ACTIVIDADES A SEGUIR

- Preparar Instalación alternativa equipada con recursos IT.

- Preparar Instalación alternativa equipada con recursos  No-IT.

- Preparar documentos Contables utilizados en las Instalaciones.

- Preparar al Personal asignado a cada tarea para la ocurrencia del desastre.

5.2.5 FASE 5: RECUPERACIÓN  Y REASUNCIÓN

Las actividades de Recuperación son llevadas a cabo por el grupo técnico y operativo de Recuperación de AGROMONCADA S.A. quienes se encargarán de las tareas de Preparación, Inspección y Valoración, restauración y Transporte de los recursos necesarios para enfrentar el problema.

CAPÍTULO VI

6 PRUEBA DEL PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

El propósito de este capítulo es validar las estrategias, supuestos, actividades, procedimientos y lineamientos especificados en el BCP aplicado a AGROMONCADA S.A. frente a posibles escenarios de interrupción; y así identificar brechas o debilidades con el plan.

6.1 MÉTODOS DE PRUEBA

A continuación se detallan los principales métodos de prueba para un BCP:

6.1.1 CHECKLIST TEST

Este es el tipo básico de prueba, y es generalmente conducido previo a otros tipos de métodos de prueba más complejos. Aquí el personal revisa el BCP y chequea la disponibilidad de información y recursos requeridos para ejecutar el plan.

6.1.2 WALKTHROUGH TEST

Este método es desarrollado previamente a una prueba de simulación. Aquí el equipo de prueba del BCP describe verbalmente que actividades, procedimientos y tareas seguirán. Este test permite a los miembros del equipo de prueba familiarizarse con el BCP, recursos de recuperación y otros miembros del equipo.

6.1.3 SIMULACIÓN TEST

En este test, una interrupción en el negocio es simulada a través de un escenario de desastre, proporcionando oportunidad para el equipo de prueba del BCP practicar la ejecución del plan y validar una o más partes del plan.

6.1.4 PARALLEL TEST

Un parallel  test en la instalación corre en conjunto con el medio de producción de la instalación original. El medio de producción continúa funcionando normalmente y los sistemas en la instalación alternativa de recuperación son recobrados usando el último respaldo de datos.

6.1.5 FULL-INTERRUPTION TEST

Este método activa todos los componentes del BCP y asume que todos los procesos críticos del negocio son interrumpidos. EL full-interruption test involucra todos los equipos de prueba, instalaciones alternativas de recuperación e instalaciones externas de almacenamiento y proveedores de servicios.

6.1.6 ANNOUNCED TEST

En el announced test el tiempo y esquema del test es comunicado a los equipos de continuidad del negocio de manera oportuna y los miembros del equipo tienen oportunidad de prepararse para el test y así minimizar interrupciones potenciales a sus actividades normales del día a día.

6.1.7 UNANNOUNCED TEST

En este método el tiempo y esquema se mantiene en secreto a los equipos de continuidad del negocio hasta el inicio propiamente del test.

6.2 VALORACIÓN DE LOS MÉTODOS DE PRUEBA

La tabla 6.2.1 muestra la valoración de cada  método de prueba asociado a los requerimientos de AGROMONCADA S.A.

TABLA 6.2.1  Valoración de métodos de Prueba

| Métodos | Valoración |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Costo | Esfuerzo | Interrupción de operaciones |
| Checklist Test | Bajo | Bajo | Bajo |
| Walktrhough Test | Bajo | Medio | Bajo |
| Simulation test | Medio | Medio | Medio |
| Parallel Test | Medio | Alto | Medio |
| Full-Interruption test | Alto | Alto | Alto |
| Announced Test | Medio | Medio | Medio |
| Unannounced Test | Medio | Alto | Medio |

Fuente y Elaboración: Autores de Tesina

La valoración con la que se  ha ponderado los métodos de prueba están dados en tres categorías: Bajo, Medio y Alto; con respecto a tres parámetros de  calificación que son el costo, esfuerzo e interrupción de operaciones.

Analizando las ponderaciones de la tabla 6.2.1 se aceptan como métodos de prueba de BCP para AGROMONCADA S.A. los métodos Checklist test y Walktrhoug test; debido a que son los métodos que tienen las ponderaciones más bajas en cuanto al costo, esfuerzo e interrupción de operaciones.

CAPÍTULO VII

7   MANTENIMIENTO DEL BCP

7.1 INTRODUCCIÓN

Una vez que el BCP ha sido probado, el rol del mantenimiento llega a ser crítico.

El objetivo de este estado asegura que el BCP siempre permanecerá actualizado, completo, preciso y listo para su ejecución.

Para lograr este objetivo, el mantenimiento emplea los siguientes procesos:

7.2 PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS DE PROCESOS

Un proceso de administración de cambios direcciona los aspectos de monitoreo de cambios en la organización y controla dichos cambios o revisiones del plan.

7.2.1  MONITOREO DE CAMBIOS

Representa el monitoreo de cambios en la organización para identificar potenciales impactos del plan.

Los cambios en la organización pueden ocurrir en múltiples niveles: Procesos, personal y recursos.

7.2.1.1  IMPACTOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS.

Para el mantenimiento del BCP aplicado a AGROMONCADA S.A. las operaciones de monitoreo estarán enfocadas en los siguientes eventos:

- Integrar nuevos procedimientos que pueden ser adicionados como resultado de nuevos productos estratégicos en la compañía, y que puedan afectar las unidades del negocio.

- Verificar periódicamente que  la forma de procesar las órdenes de requerimientos de recuperación que emplean los  proveedores se encuentre en la forma especificada en el BCP, sea esta manual o automática; y si hubiese algún cambio en esta forma actualizarlo.

- Si los proveedores de soportes de recuperación externos a la compañía han introducido un número directo 1-800 en el proceso de notificación de desastre, actualizarlo con la debida anticipación.

7.2.1.2  IMPACTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL.

- Estar pendientes de que los contratos que los empleados tienen en la compañía estén en constante revisión, asegurando así que su permanencia está en un marco de tiempo acorde al plan. Cualquier despido debe ser correctamente documentado y el nuevo personal deberá ser capacitado en las tareas de recuperación.

- Cualquier promoción en miembros del equipo de recuperación en áreas claves de soporte técnico de IT, deberán ser actualizados en los nuevos roles que desempeñarán; en el caso que dichos roles cambien con la promoción.

- Verificar cualquier reorganización que el soporte de equipo técnico de recuperación externo, haya establecido.

7.2.1.3 IMPACTOS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS.

- Modificar en el plan cualquier cambio en los sistemas críticos de IT.

- Actualizar cualquier cambio en las versiones de sistema de respaldo de información, cuando existan cambios en las versiones de las herramientas empleadas para tal propósito.

- Vigilar cambios en los sistemas empleados por Proveedores externos de Recuperación.

    - COMPILACIÓN DE CAMBIOS, RESULTADOS DE TEST Y

RESULTADOS DE AUDITORÍA

El objetivo de esta etapa es revisar la información que potencialmente puede afectar la precisión y validez del BCP.

Es necesario por lo tanto asignar un administrador de cambio; quien será el responsable de coordinar el proceso de los requerimientos de cambio con los equipos de continuidad del negocio y determinar si los recursos de compilación de cambios, pruebas y auditorías afectan al plan.

Analizando los perfiles profesionales de los empleados de AGROMONCADA S.A.

7.3   PLAN DE PRUEBA DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

Las pruebas periódicas son una excelente oportunidad para medir la precisión y efectividad del plan, éstas pueden revelar fortalezas, debilidades y brechas de una o varias partes del plan.

7.3.1 ESQUEMA DEL TEST DE PRUEBA DEL PLAN DE

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO.

Establecer un esquema de test de prueba es un elemento importante para mantener un BCP. Existen dos actividades centrales que definen este esquema:

7.3.1.1 INTERVALOS DE TEST.

Los intervalos  de tiempo aplicados a un esquema de de test de prueba pueden ser:

- Mensuales

- Trimestrales

- Semestrales

- Anuales

7.3.1.2 ASIGNACIÓN DE MÉTODO DE PRUEBA A LOS

INTERVALOS

Para la asignación del método de prueba al intervalo de tiempo se debe considerar el alcance, esfuerzo, recursos, costos, etc.

El análisis de los métodos de prueba considerados en la sección 6.1, brindan la alternativa de selección.

7.3.2 ESQUEMA DEL TEST SELECCIONADO

De acuerdo a las necesidades de AGROMONCADA S.A. y tomando en cuenta la aceptación de los métodos de prueba Checklist  test y Walkthrough test;  el intervalo de tiempo adecuado para tales métodos, es resumido en el siguiente gráfico

Gráfico 7.3.2.1 Selección de Método e Intervalos de prueba

Métodos de Prueba

Checklist  test

Walkthrough test

Frecuencia: Mensual

Frecuencia: Trimestral

7.4 ENTRENAMIENTO DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

La administración necesita asegurarse que el entrenamiento del BCP se cumpla y que todos los empleados involucrados en él, participen.

7.4.1 EJECUCIÓN DE ENTRENAMIENTO

La administración de AGROMONCADA S.A. enfatizará en dichos entrenamientos para asegurarse también que el personal encargado del entrenamiento cumpla con los objetivos del BCP, y que cuenten con el material adecuado para tal efecto.

Tomando como referencia un período de tiempo de un año, se desarrollarán 12 entrenamientos del método Checklist Test, y 4 entrenamientos del método Walktrhough Test.

7.5   AUDITORÍA DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

Realizar auditorías periódicas en la Continuidad del Negocio son factores claves para realizar el mantenimiento del BCP.

En AGROMONCADA S.A. el alcance de las auditorías incluirán todos los estados del proceso del BCP, descritos en este trabajo:

- Valoración de Riesgo

- Análisis de Impacto del Negocio

- Desarrollo de la Estrategia de Continuidad del Negocio

- Desarrollo Del Plan de Continuidad del Negocio

- Prueba del Plan de Continuidad del Negocio

- Mantenimiento del plan de Continuidad del negocio

CAPITULO VIII

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 CONCLUSIONES

De acuerdo al trabajo de investigación y análisis efectuado en AGROMONCADA S.A., podemos concluir lo siguiente:

- AGROMONCADA S.A.  cuenta con recursos tanto de IT y No-IT que pueden ser afectados de manera significativa por eventos de interrupción en sus actividades, en especial el área de Contabilidad.

- La organización cuenta en la actualidad con personal capacitado y especializado que puede hacer frente a cualquier evento inesperado.

- La empresa mantiene vínculos comerciales con Proveedores especializados de Recursos y Servicios, los cuales constituyen una excelente fuente de adquisición oportuna de los mismos.

- AGROMONCADA S.A., para garantizar el servicio de excelencia que ha brindado a sus clientes; necesita tener disponibilidad de un BCP, que pueda ser utilizado ante cualquier situación de interrupción.

- El BCP aplicado a ésta Organización debe cubrir toda el área de Contabilidad.

8.2. RECOMENDACIONES

1.-  Es necesario la implementación de un BCP en  AGROMONCADA S.A.,  que cubra los requerimientos totales  de su área de contabilidad.

2.- El personal que labora en la empresa, previo a la capacitación y entrenamiento orientado al BCP, responderá de manera adecuada para enfrentar cualquier crisis.

3.- La ayuda externa para las Opciones de Recuperación en e BCP de AGROMONCADA S.A., es eficiente; con lo cual se asegura su óptimo funcionamiento.

4.- La aplicación y mantenimiento del BCP orientado a los requerimientos del área de contabilidad de la empresa, permitirá que ésta continúe operando de manera normal ante cualquier siniestro

ANEXOS

Portafolio de Productos

|  | Items | Clases |  | Items | Clases |  | Items | Clases |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maquinaria | 16 | 32 | FILTRO | 32 | 64 | RASHAR | 3 |
| 2 | EJE | 51 | 33 | CORREA | 7 | 65 | CENTRO | 5 |
| 3 | ARRUELA | 22 | 34 | BOMBA | 6 | 66 | ESPACIADOR | 9 |
| 4 | RETEN | 17 | 35 | NUT | 21 | 67 | RODAMIENTO | 12 |
| 5 | SOPORTE | 3 | 36 | PIN | 27 | 68 | COJINETE | 4 |
| 6 | EIXO | 15 | 37 | RIVET | 6 | 69 | PLACA | 9 |
| 7 | CORONA | 17 | 38 | BEARING | 55 | 70 | BUJE | 4 |
| 8 | PINON | 13 | 39 | BOLT | 31 | 71 | SOPORTE | 3 |
| 9 | ENGRENAJE | 24 | 40 | LUBRICANTES | 14 | 72 | CABLE | 6 |
| 10 | DISCO | 65 | 41 | NEEDIE STEEVE | 9 | 73 | PROTECTION | 13 |
| 11 | VALVULA | 4 | 42 | BELT | 57 | 74 | RETENEDOR | 17 |
| 12 | ANILLOS | 146 | 43 | GUIDE | 33 | 75 | INDICADOR | 5 |
| 13 | PORTA PLANET | 5 | 44 | SPROCKET | 41 | 76 | RELE | 4 |
| 14 | BUCHA | 4 | 45 | WALKER | 12 | 77 | MEDIA LUNA | 3 |
| 15 | PERNOS | 10 | 46 | BUSHING | 34 | 78 | LINK | 21 |
| 16 | TUERCAS | 12 | 47 | CLAMP | 14 | 79 | KEY | 12 |
| 17 | CARACAZA | 3 | 48 | CATALINA | 5 | 80 | TUBO | 6 |
| 18 | ANEL | 5 | 49 | SPIKE TOOK | 12 | 81 | BALL JOIN | 16 |
| 19 | ARANDELA | 27 | 50 | FLEXIBLE COUP | 21 | 82 | LIP SEAL | 13 |
| 20 | SELLOS | 4 | 51 | PITMAN | 12 | 83 | SET SCREW | 5 |
| 21 | BARRA DIRECCION | 10 | 52 | TUERCAS | 7 | 84 | TAPER LOCK | 9 |
| 22 | VALVULA | 4 | 53 | SECTION | 15 | 85 | FINGER | 12 |
| 23 | VENTILADOR | 5 | 54 | CRANKSHAFT | 21 | 86 | CAM ROLLER | 5 |
| 24 | MOLE | 5 | 55 | CHAIN | 38 | 87 | UNION | 22 |
| 25 | TAPA | 7 | 56 | GLIDE RAIL | 4 | 88 | LEFT | 5 |
| 26 | DISCO | 5 | 57 | SECTION | 11 | 89 | CONEXIÓN | 4 |
| 27 | ELEMENTO | 8 | 58 | HUB | 9 | 90 | PULLEY | 5 |
| 28 | SUPLEMENTO | 32 | 59 | PIVOT | 25 | 91 | WASHER | 23 |
| 29 | COLLAR | 3 | 60 | COUNTER SHAFT | 33 | 92 | FUNNEL | 5 |
| 30 | FINGER GUIDE | 9 | 61 | KNIFE | 15 | 93 | OTROS | 349 |
| 31 | INTERRUPTOR | 8 | 62 | FLANGE | 17 |  |  |  |

Lista de Contactos

| Nombre | Función | Número ̸ Oficina | Número ̸ Casa | Celular | E - mail | Dirección |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gilberto Palma | Líder de Grupo | 042-249511 ext 106 | 042- 820377 | 099195676 | gpalma@agroproduzca.com.es | Guayacanes m163 s 4 |
| Vanessa Maruri | Director ̸ Coordinador | 042-249511 ext 108 | 042- 354717 | 093604171 | nmaruri@agroproduzca.com.es | Mapasingue E mz 3B s 9 |
| Iris Flores | Grupo de Respuesta de Emergencia | 042-249511 ext 108 | 042- 897080 | 097228853 | iflores@agroproduzca.com.es | Orquídeas mz 33 v 23 |
| Jilda Moreira | Grupo de Respuesta de Emergencia | 042-249511 ext 108 | 042- 829688 | 093487353 | jmoreira@agroproduzca.com.es | Sauces 6 mz 259 v 13 |
| Lisbeth Toala | Comunicación de Crisis | 042-249511 ext 108 | 042- 334952 | 093520614 | ltoala@agroproduzca.com.es | Av. Del Ejército 4214 |
| Silvia Tigrero | Notificación y Logística | 042-249511 ext 107 | 042- 236295 | 097520332 | stigrero@agroproduzca.com.es | Sauces 2 mz 112 v 104 |

Proveedores Externos de opciones de Recuperación

| Nombre | Servicio | Representante | Teléfono | Celular | E-mail | Dirección |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interactive | Servicio de Internet | Sr. Hugo Torres | 042 - 247287 | 099966039 | Interactiv@Hotmail.com. | Alborada 10ma etapa |
| SISCOMP | Venta, mantenimiento, reparación de redes y suministros de computación | Ing. Pedro días | 042 -387599 042 - 884906 | 099790110 | siscomp@yahoolcom. | Urdesa central 418 |
| Compulaser | Venta de Computadoras, suministros y servicio técnico | Ing. Lidia León | 042 - 457276 042 - 363377 | 091587130 | compulaser@telconet.net | Carchi 1705 y Alcedo |
| Ciprom S.A. | Venta de equipos electrónicos | Sr. Luis Santillán | 042 - 395236 | 098734562 | ciprom@Hotmail.com. | Av. Francisco Boloña 713 |
| Epsum.com | Venta, asesoramiento y mantenimiento de computadoras y redes | Sr. Héctor Arévalo | 042 – 296281 042 -296912 | 097865423 | hhsh@ecua.net.ec | Av. Quito 806 y 9 de Octubre |

Referencias  Bibliográficas

- Dr. Syed Katar, Business Continuity Planning Methodology, Sentryx, 2da edición

- Freund John / Walpole Ronald, Estadística Matemática con aplicaciones, Prentice Hall, Cuarta edición.

- Villagón Julio G., Operaciones de Seguros Clásicos y Modernos, Ediciones  pirámide, 2da edición.

- Jovanovich Harcourt Brace, Principios de Economía: Microeconomía, Compendios Universitarios, 1era edición.

- Jovanovich Harcourt Brace, Principios de Economía: Macroeconomía, Compendios Universitarios, 1era edición.

- Pérez López César, Técnicas de Muestreo Estadístico, Alfaomega Grupo editor, 1era edición

- http://es.wikipedia.org/wiki/Dark_heats

- http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml

- http://apuntes.rincondelvago.com/plan-de-continuidad-del-negocio.html

- http://auditoriasistemas.com/plan-de-continuidad-de-negocio/

- http://www.esa-security.com/web/servicios/plan.htm

- http://www.borrmart.es/articulo_redseguridad.php?id=564&numero=18