**Anexo 1. ANALIS INSTITUCIONAL.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTORES** | **INTERESES** | **RECURSOS Y MANDATOS** | **RIESGOS** | **ROLES EN EL PROYECTO** |
| **Organizaciones de base.** | Consolidarse socialmente. | Apoyar a sus asociados | Desacuerdos e intereses individuales de dirigentes | Representar legalmente a los beneficiarios.  Ejecutores. |
| **Socios de las 4 Asociaciones de base.** | Incrementar el área de y mejorar la producción a través del riego.  Asegurar y diversificar su producción y por ende su dieta alimenticia.  Mejorar sus ingresos a través de la venta del excedente de la producción. | La Tierra.  Mano de Obra | Condiciones climáticas adversas.  No poseer recursos económicos. | Ejecutores, Ponen en práctica y validan la propuesta. |
| **Federación De Trabajadores Agrícolas del cantón Vinces.**  **(FEDETACV)** | Consolidar sus organizaciones de base a través de la presente propuesta.  Consolidar la propuesta técnica del proyecto inicial. | Oficina.  Equipos de oficina.  Relaciones con organizaciones y o organizaciones de base |  | Facilitador de relaciones interinstitucionales para gestionar apoyos. |
| **PROLOCAL** | Disminuir la pobreza en el sector.  Consolidar su primera intervención. | Económicos.  Técnicos y de gestión. | Que los recursos asignados no sean utilizados correctamente | Cofinanciador.  Co ejecutor.  Evaluador. |
| **FUNDAR** | Consolidarse localmente.  Apoyar a las acciones que se hacen para mitigar la pobreza a través de los otorgamientos de créditos. | Económicos (Crédito).  Técnicos. | Que los créditos no se cancele oportunamente | Cofinanciador. |
| **ACCDVOCA** | Capacitar a los productores para incrementar los volúmenes de producción de cacao y a través de ello apoyar a los pequeños agricultores. | Recursos humanos, materiales y técnicos. |  | Apoyos puntuales. |
| **Ministerio del Ambiente.** | Disminuir la intervención del Humedal en el establecimiento de los cultivos | Técnicos. |  | Autoridad ambiental. |
| **Distribuidores de productos químicos** | Fracaso del proyecto para continuar vendiendo sus productos químicos. | Publicidad.  Asegurar que su demanda en semillas sea cubierta a través de los compromisos efectuados antes de la siembra. | Disminuir sus volúmenes de venta. |  |
| **Quicornac** | Cubrir la demanda de frutas para el procesamiento para elaborar sus productos. | Materiales, Tecnología, Infraestructura.  Recursos Económicos | La producción no ajustada a sus condiciones puede afectar la calidad de los productos que ofertan en el mercado. |  |
| **Ecua vegetal** | Cubrir la demanda de Gandul para el procesamiento. | Materiales,  Tecnologías  Infraestructura.  Recursos Económicos. | Que exista una sobreoferta en el sector y no adquiera el fréjol |  |
| **Intermediarios** | Cubrir su demanda para continuar en su negocio.  Tener precios bajos. | Económico.  Conocimientos del mercado consumidor. | Perdida de nichos de mercado por la creación de microempresas comunitarias. |  |
| **Consumidor final** | Consumir productos frescos y limpios. | Económicos. | El producto y el precio no este acorde a sus expectativas. | Consumidor final |

**Anexo 2. MAPA DE INTERESES POLITICOS..**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTORES** | **POSICIÓN** | **INCIDENCIA**  **POLÍTICA** | **COMO INFLUYE** | **ESTRATEGIAS DE CAMBIO.** |
| **Socios de las 4 Asociaciones de base.** | Altamente favor de que se realice. | Alta | Positivamente | Informar y motivar continuamente a los beneficios del Proyecto. |
| **Organizaciones de base beneficiarias proyecto.** | Altamente a favor de que se realice | Alta. | Positivamente | Involucrar a los dirigentes en la toma de decisiones para que se apropien de la propuesta. |
| **Federación De Trabajadores Agrícolas del Cantón Vinces.**  **(FEDETACV)** | Altamente a favor de que se realice | Alta | Positivamente | Involucrar a los dirigentes y socializar el proyecto para que conozcan y apoyen. |
| **PROLOCAL** | Altamente a favor | Alta | Positivamente | Establecer mecanismos de seguimiento e informar frecuentemente. |
| **FUNDAR** | Neutral. | Ninguna | Ninguna | Involucrarles a través de que otorguen el crédito para los cultivos, |
| **ACCDVOCA** | Medianamente | Ninguna | Ninguna | Establecer un convenio entre las entidades beneficiarias del proyecto para que brinden capacitación a los socios |
| **Ministerio del Ambiente.** | Neutral. | Ninguna | Ninguna | Proponer visitas para que evidencien el manejo de las parcelas y como desde la implementación de las parcelas se aporta en la conservación del Humedal Abras de Mantequilla. |
| **Distribuidores de productos agroquímicos** | En contra | Ninguna | Ninguna | Sensibilizar para que vendan productos etiqueta verde. |
| **Quicornac** | Altamente a favor | Ninguna | Ninguna | Establecer un convenio para la comercialización de las frutas. |
| **Ecua vegetal** | Altamente a favor | Ninguna | Ninguna | Establecer un convenio para la comercialización de las frutas. |
| **Intermediarios** | Altamente a favor | Mediana. | Ninguna | Establecer compromisos entre productores y comerciantes para la producción y compra continua de productos. |
| **Consumidor final** | Altamente a favor. | Alta. | Positivamente | Los Productores invitarles a conocer las parcelas y demostrarles que lo que se produce en las fincas son productos limpios. |