EDCOM - ESPOL

EVALUACION “METODOLOGIA DE DESARROLLO DE SOFTWARE”

Fecha: 29 de Junio de 2012

PRIMERA EVALUACION  - Teórica (15%)

Alumno(a)  ………………………………………………………..

1.- Mencione 4 principios en que se basan las metodologías más usadas en nuestro medio.

2.- Indique las principales secciones que se debe incluir en el documento de Visión o alcance.

3.- Que características tienen las aplicaciones consideradas de Manifiestos ágil.

4.- Realice una comparación a nivel de fase o puntos de control de las dos metodologías más usadas MSF vs RUP

5.-Mensione 4 métricas que se deberían controlar en base a la información del control de los diferentes tipos de tareas.

6.- De  un ejemplo de cada tipo de tareas de la metodología MSF.

7.- Que características se deben considerar al planificar las iteraciones.

8.- Que se revisa al finalizar una fase o punto de control en la metodología MSF.